|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о реализации** | | | | | | | | | | |
| **Программы развития территории города Усть-Каменогорска на 2016-2020 годы** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Отчетный период 2017 год** | | | | | | | | | | |
| **Утвержден решением сессии Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2017 года № 25/3-VI** | | | | | | | | | | |
| **Государственный орган ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования города Усть-Каменогорска"** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Информация о ходе реализации программы** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Источник информации | Ответственные исполнители |  | Исполнение |  | Источник финансирования | Код бюджетной программы | Информация об исполнении |
| базовое (исходное) значение | план | факт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Направление: Региональная экономика** | | | | | | | |  |  |
| **Цель 1. Обеспечение стабильного роста экономики города** | | | | | | | |  |  |
| 1) | Целевой индикатор. Темп роста налоговых и неналоговых поступлений | % | отчет по исполнению бюджета | ОЭиБП | 103,0 | 103,0 | 110,2 | **\*** | **\*** | исполнен. За 2016 год поступило в контингенте 40997,3 млн. тенге, за 2017 год - 45178,6 млн. тенге |
|  | **Мероприятия** | | | | | | | | |  |
| 1 | Создание новых рабочих мест | раб. места | \* | ОЗиСП | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 894,0 | не требует финансирования |  | исполнен |
| 2 | Ввод в эксплуатацию основных фондов | млн. тенге | \* | ОЭиБП, ОП | 19 870,0 | 57 678,8 | 57 678,8 | собственные средства |  | исполнен. Из общего объема инвестиций за 2017 год 57678,8 млрд. тенге - инвестиции в основные средства (машины, оборудование, инструменты) |
|  | ***Итого по цели 1*** |  |  |  | ***19 870,0*** | ***57 678,8*** | ***57 678,8*** |  |  |  |
| ***в том числе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Трансферты из национального фонда*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Государственно-частное партнерство*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Областной бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Городской бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Собственные и заемные средства*** | млн. тенге |  |  | ***19 870,0*** | ***57 678,8*** | ***57 678,8*** |  |  |  |
|  | **Цель 2. Развитие приоритетных секторов промышленности** | | | | | | | | |  |
| 2) | Целевой индикатор. Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности | % | статистические данные | ОЭиБП | 103,0 | 103,0 | 98,2 | \* | \* | не исполнен из-за вхождения в состав ТОО «Казцинк» 2-х его дочерних предприятий (ТОО «Казцинк Ремсервис» и ТОО «Казцинк Транс»), в результате их объемы производства перешли в разряд направляемых на внутреннее потребление |
| 3) | Целевой индикатор. Индекс физического объема металлургической промышленности | % | статистические данные | ОЭиБП | 102,5 | 102,5 | 95,1 | \* | \* |
| 4) | Целевой индикатор. Индекс физического объема производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | % | статистические данные | ОЭиБП | 102,2 | 102,2 | 91,9 | \* | \* | не исполнен из-за снижения объемов производства металлоконструкций на ТОО "Гидросталь" |
| 5) | Целевой индикатор. Индекс физического объема производства продукции машиностроения | % | статистические данные | ОЭиБП | 102,3 | 102,3 | 162,5 | \* | \* | исполнен, произведено продукции на 75,1 млрд. тенге |
| 6) | Целевой индикатор. Индекс физического объема производства прочей неметаллической минеральной продукции | % | статистические данные | ОЭиБП | 103,5 | 103,5 | 113,1 | \* | \* | исполнен, произведено продукции на 3,9 млрд. тенге |
| 7) | Целевой индикатор. Индекс физического объема производства продуктов химической продукции | % | статистические данные | ОЭиБП | 101,5 | 101,5 | 95,6 | \* | \* | не исполнен из-за снижения потребности и объемов производства кислорода |
| 8) | Целевой индикатор. Индекс физического объема производства продукции легкой промышленности | % | статистические данные | ОЭиБП | 100,3 | 100,0 | 65,0 | \* | \* | не исполнен из-за снижения заказов ПКФ "Рауан" |
| 9) | Целевой индикатор. Индекс физического объема производства основных фармацевтических продуктов | % | статистические данные | ОЭиБП | 100,1 | 100,1 | 99,7 | \* | \* | не исполнен за счет снижения заказов и производства малыми предприятиями |
|  | **Мероприятия** | | | | | | | | |  |
| 3 | Увеличение объема производства на ТОО «Казцинк» (свинец рафинированный, медь катодная) | млн. тенге | \* | ОЭиБП | 162 799,5 |  |  | собственные средства |  | не исполнен из-за понижения курса доллара объемные показатели производства в денежном выражении снизились в сравнении с 2016 годом |
| 4 | Увеличение объемов производства на АО "УМЗ" (урановая, бериллиевая, танталовая, ниобиевая продукция) | млн. тенге | \* | ОЭиБП | 42 674,0 | 35 547,8 | 35 547,8 | собственные средства |  | исполнен |
| 5 | Увеличение объемов производста на АО УК ТМК (титан губчатый, титановый сплав) | млн. тенге | \* | ОЭиБП | 3 343,6 | 7 110,0 | 7 110,0 | собственные средства |  | исполнен |
| 6 | Увеличение выпуска готовых металлических конструкций на ТОО Усть-Каменогорский завод металлоконструкций «Имсталькон» | % | \* | ОЭиБП | 102,2 | 83,1 | 83,1 | собственные средства |  | исполнен частично, из-за сокращения спроса уменьшился объем произведенной продукции с 6,9 тыс. тонн до 5,7 тыс. тонн |
| 7 | Выпуск автомобилей на АО "Азия Авто" | млн. тенге | \* | ОЭиБП | 49 800,0 | 42 335,6 | 42 335,6 | собственные средства |  | исполнен |
| 8 | Реализация проекта ТОО «Мелисса» - «Приобретение оборудования по производству OSB-панелей" | куб. метры | \* | ОЭиБП | 30 000,0 | 3 463,0 | 3 463,0 | собственные средства |  | исполнен частично, в связи с произошедшем в апреле 2017 года пожаром производство приостановлено, для выхода из ситуации АО «НК «СПК «Ертыс» вошел в состав предприятия, завод переименован на: ТОО «Усть-Каменогорский лесоперерабатывающий комбинат» «Завод по производству OSB плит». В настоящее время на предприятии ведутся восстановительные работы. |
| 9 | Увеличение процента загрузки предприятий строительной отрасли | % | \* | ОЭиБП | 103,5 | 103,5 | 113,1 | собственные средства |  | исполнен |
| 10 | Увеличение объемов производства на ТОО «Ульба-ФторКомплекс» | тонн | \* | ОЭиБП | 579 146,4 |  |  | собственные средства |  | не исполнен, предприятие ликвидировано в связи с вхождением объемов производства в состав АО "УМЗ" |
| 11 | Увеличение объемов производства на ПКФ «Рауан» | % | \* | ОЭиБП | 100,3 | 68,8 | 68,8 | собственные средства |  | исполнен частично, из-за сокращения спроса количество комплектов одежды уменьшилось с 65,5 тыс. ед. до 45,1 тыс. ед. |
| 12 | Выпуск готовой продукции (препарата таган-сорбент) для медицинских целей и населения на ТОО «Сорбент» | % | \* | ОЭиБП | 100,1 | 113,8 | 113,8 | собственные средства |  | исполнен, произведено 112 тыс. шт. препаратов за 2017 год, 98,4 тыс. шт - за 2016 год |
|  | ***Итого по цели 2*** |  |  |  | ***258 617,1*** | ***84 993,4*** | ***84 993,4*** |  |  |  |
| ***в том числе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Трансферты из национального фонда*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Государственно-частное партнерство*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Областной бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Городской бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Собственные и заемные средства*** | млн. тенге |  |  | ***258 617,1*** | ***84 993,4*** | ***84 993,4*** |  |  |  |
|  | **Цель 3. Стимулирование притока инвестиций в экономику города** | | | | | | | | |  |
| 10) | Целевой индикатор. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % | статистические данные | ОЭиБП, ОП | 101,0 | 98,7 | 135,1 | \* | \* | исполнен |
| 11) | Целевой индикатор. Инвестиции в основной капитал на душу населения | тыс. тенге | статистические данные | ОЭиБП, ОП | 265 907,0 | \* |  |  |  |  |
| 11) | Целевой индикатор. Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения | % | статистические данные | ОЭиБП, ОП | \* | 103,9 | 142,6 | \* | \* | исполнен, инвестиции за 2016 год - 80,4 млрд. тенге, численность населения - 333 тыс. чел, за 2017 год инвестиции 115,6 млрд. тенге, численность населения - 335,7 тыс. чел |
| 12) | Целевой индикатор. Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал | % | статистические данные | ОЭиБП, ОП | \* | 4,6 | 6,8 | \* | \* | исполнен, из общего объема 115,6 млрд. тенге внешние инвестиции 7,8 млрд. тенге |
| 13) | Целевой индикатор. Доля инновационно активных предприятий | % | статистические данные | ОЭиБП, ОП | \* | 12,9 | нет данных | \* | \* |  |
|  | **Мероприятия** | | | | | | | | |  |
| 13 | Строительство автозавода полного цикла и технопарка по производству автокомпонентов АО «Азия Авто Казахстан» | млн. тенге | \* | ОЭиБП, ОП | 46 000,0 | 207,0 | 207,0 | собственные и заемные средства |  | исполнен |
| 14 | Инвестиции в производство АО "УМЗ" | млн. тенге | \* | ОЭиБП, ОП | 3 581,0 | 2 483,2 | 2 483,2 | собственные и заемные средства |  | исполнен |
| 15 | Реализация проекта "Замена флотационных машин РИФ-25, РИФ -16 в цинково-пиритном цикле флотации секции № 1 (1,2,3 ряд) ОФ ЗГОК с целью приведения мощностей флотации и повышения технологических показателей обогащения" на ТОО "Казцинк" | млн. тенге | \* | ОЭиБП, ОП | \* | 11 402,9 | 11 402,9 | собственные и заемные средства |  | исполнен |
| 16 | Строительство завода по производству базальтового утеплителя ТОО «Техстройинновация» в индустриальной зоне | млн. тенге | \* | ОП | 2 000,0 | \* |  | собственные и заемные средства |  | не исполнен, реализация объектов перенесена из-за отсутствия подведенной инженерной инфраструктуры для размещения производства в Зоне развития бизнеса |
| 17 | Строительство домостроительного комбината ТОО «Нуртобе» в индустриальной зоне | млн. тенге | \* | ОП | 2 000,0 | \* |  | собственные и заемные средства |  |
| 18 | Строительство завода по производству топливных брикетов из отходов деревообработки производительностью 20 тыс. тонн в год ТОО "Нурбилдинг" в индустриальной зоне | млн. тенге | \* | ОП | 135,0 | \* |  | собственные и заемные средства |  |
| 19 | Строительство завода с внедрением новейшего оборудования по переработке масличных культур (рапс,подсолнечник) производительностью 200 тонн в сутки в сырье ТОО «ТАГ-ТИН» | млн. тенге | \* | ОП | \* | 457,0 | 457,0 | собственные и заемные средства |  | исполнен, предприятием получен кредит в сумме 450 млн. тенге через АгроКредитнуюКорпорацию для приобретения оборудования, в конце сентября 2017 года получено оборудование из КНР. Монтаж оборудования завершен в декабре 2017 года. В соответствии с планом реализации проекта, введен в эксплуатацию в декабре 2017 года. Производство продукции планируется начать с 2018 года. |
|  | ***Итого по цели 3*** |  |  |  | ***53 716,0*** | ***14 550,1*** | ***14 550,1*** |  |  |  |
| ***в том числе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Трансферты из национального фонда*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Государственно-частное партнерство*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Областной бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Городской бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Собственные и заемные средства*** | млн. тенге |  |  | ***53 716,0*** | ***14 550,1*** | ***14 550,1*** |  |  |  |
|  | **Цель 4. Обеспечение продовольственной безопасности города** | | | | | | | | |  |
| 14) | Целевой индикатор. Индекс физического объема сельского хозяйства | % | статистические данные | ОЗОиСХ | 104,0 | 102,3 | 105,7 | \* | \* | исполнен, произведено продукции на 17 млрд. тенге |
| 15) | Целевой индикатор. Индекс физического объема продукции животноводства | % | статистические данные | ОЗОиСХ | 104,5 | 104,1 | 112,5 | \* | \* | исполнен, произведено продукции на 4,2 млрд. тенге |
| 16) | Целевой индикатор. Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КРС | % | ведомственная отчетность | ОЗОиСХ | 29,0 | 35,5 | 15,9 | \* | \* | не исполнен в связи с увеличением доли в домашних хозяйствах. |
| МРС | % | ведомственная отчетность | ОЗОиСХ | 26,0 | 32,0 | 28,9 | \* | \* | не исполнен в связи с увеличением доли в домашних хозяйствах |
| 17) | Целевой индикатор. Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота участвующих в породном преобразовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КРС | % | ведомственная отчетность | ОЗОиСХ | 10,0 | 10,0 | 0,0 | \* | \* | не исполнен, в связи с бруцеллезом в крестьянском хозяйстве "Айка" поголовье , участующее в породном преобразовании резко сократилось |
| 18) | Целевой индикатор. Индекс физического объема продукции растениеводства | % | статистические данные | ОЗОиСХ | 104,0 | 102,7 | 103,5 | \* | \* | исполнен, произведено продукции на 12,7 млрд. тенге |
|  | **Мероприятия** | | | | | | | | |  |
| 20 | Завершение строительства рынка по забою и продаже скота «Тірі мал базары» с убойным цехом и откормочной площадки ИП Локотош С. В. | млн. тенге | \* | ОЗОиСХ | 25,0 | 25,0 | 25,0 | собственные и заемные средства |  | исполнен, проект реализован |
| 21 | Строительство убойного цеха КХ «Родничок» | млн. тенге | \* | ОЗОиСХ | 40,0 |  |  | собственные и заемные средства |  | не исполнен, сроки реализации проекта перенесены |
| 22 | Строительство сетей канализации и водопровода в кх «Родничок | млн. тенге | \* | ОЗОиСХ | 10,0 | 104,8 | 104,8 | областной бюджет |  | исполнен, проект реализован |
| 23 | Завершение строительства цеха, приобретение и монтаж оборудования по фасовке меда в КХ «Пасека» | млн. тенге | \* | ОЗОиСХ | 70,0 | 70,0 | 70,0 | собственные и заемные средства |  | исполнен, проект реализован |
| 24 | Создание в акватории Усть-Каменогорского водохранилища форелевого садкового производства с полным циклом воспроизводства молоди, выращивания и переработки до 300 тонн товарной рыбы и 75 тонн красной икры в ТОО «Авиатор 2000» | млн. тенге | \* | ОЗОиСХ | 310,0 | 0,0 | 0,0 | собственные и заемные средства |  | не исполнен, из-за отсутствия инвестора проект пока не реализован |
| 25 | Проведение противо эпизоотических мероприятий | млн. тенге | \* | ОВ | 10,2 | 14,1 | 14,1 | городской бюджет | 473 011 015 | исполнен |
| 26 | Проведение идентификации домашних животных | млн. тенге | \* | ОВ | 2,7 | 2,7 | 2,7 | городской бюджет | 473 010 000 | исполнен |
| 27 | Строительство маслозавода по переработке масляничных культур с ежегодным производством до 16,9 тыс. тонн масла, 15,6 тыс. тонн жмыха, 12,8 тыс. тонн шрота ТОО "ВостокАгрохолдинг" | млн. тенге | \* | ОЗОиСХ | 300,0 | 800,0 | 800,0 | собственные и заемные средства |  | исполнен, проект реализован |
| 28 | Выращивание топинамбура с получением гранул концентрированных кормов, биоэтанола и моносахаров при выходе на проектную мощность с выпуском 37 тыс. кормов ежегодно ТОО «Зеленстрой КZ» | млн. тенге | \* | ОЗОиСХ | 150,0 | 0,0 | 0,0 | собственные и заемные средства |  | не исполнен, из-за отсутствия инвестора проект пока не реализован |
| 29 | Строительство тепличного комплекса с проектной мощностью по выращиванию 550 тонн огурцов и 450 тонн томатов ежегодно ТОО «АлижанАгроТрейд» | млн. тенге | \* | ОЗОиСХ | 675,0 | 0,0 | 0,0 | собственные и заемные средства |  | не исполнен, из-за отсутствия инвестора проект пока не реализован |
| 30 | Реконструкция оросительных систем на площади 140 га в КХ «Екимбаев» | млн. тенге | \* | ОЗОиСХ | 50,0 | 0,0 | 0,0 | собственные и заемные средства |  | не исполнен, из-за отсутствия инвестора проект пока не реализован |
|  | ***Итого по цели 4*** |  |  |  | ***1 632,9*** | ***1 016,6*** | ***1 016,6*** |  |  |  |
| ***в том числе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Трансферты из национального фонда*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Государственно-частное партнерство*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Областной бюджет*** | млн. тенге |  |  |  | ***104,8*** | ***104,8*** |  |  |  |
| ***Городской бюджет*** | млн. тенге |  |  | ***12,9*** | ***16,8*** | ***16,8*** |  |  |  |
| ***Собственные и заемные средства*** | млн. тенге |  |  | ***1 620,0*** | ***895,0*** | ***895,0*** |  |  |  |
|  | **Цель 5. Динамичное развитие сферы внутренней торговли** | | | | | | | | |  |
| 19) | Целевой индикатор. Индекс физического объема розничной торговли | % | статистические данные | ОП | 107,5 | 107,5 | 107,9 | \* | \* | исполнен, объем розничной торговли составил 446,3 млрд. тенге. |
|  | **Мероприятия** | | | | | | | | |  |
| 31 | Заключение меморандумов о взаимном сотрудничестве по вопросам стабилизации цен с производителями, поставщиками и реализаторами основных продовольственных товаров | ед. | \* | ОП | 5,0 | 5,0 | 17,0 | не требует финансирования |  | исполнен |
| 32 | Открытие торгового объекта в г. Усть-Каменогорск, площадью не менее 2000 кв.м | ед. | \* | ОП | 0,0 | 4,0 | 4,0 | не требует финансирования |  | исполнен, открыты Торгово-выставочный центр по ул. Севастопольская, развлекательный комплекс по пр. К. Маркса, "Технодом" в районе пр. Абая, торговый дом "Металлург" (здание бывшего ночного клуба "Большевик") |
| 33 | Открытие торговых объектов товаропроизводителями в целях реализации продукции без посредников в г. Усть-Каменогорск | ед. | \* | ОП | 0,0 | 1,0 | 1,0 | не требует финансирования |  | исполнен, открылся фирменный магазин ТОО "Восток-Молоко" по ул. Тимирязева |
|  | ***Итого по цели 5*** |  |  |  | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |  |
| ***в том числе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Трансферты из национального фонда*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Государственно-частное партнерство*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Областной бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Городской бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Собственные и заемные средства*** | млн. тенге |  |  | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |  |  |
|  | **Цель 6. Развитие индустрии туризма** | | | | | | | | |  |
| 20) | Целевой индикатор. Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | статистические данные | ОП | 115,5 | 115,5 | нет данных | \* | \* |  |
| 21) | Целевой индикатор. Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | статистические данные | ОП | 104,5 | 104,5 | нет данных | \* | \* |  |
| 22) | Целевой индикатор. Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом | % | статистические данные | ОП | 105,5 | 105,5 | нет данных | \* | \* |  |
|  | **Мероприятия** | | | | | | | | |  |
| 34 | Открытие гостиницы с президентским номером и сети ресторанов по ул.Пермитина | млн. тенге | \* | ОП | \* | 647,5 | 647,5 | собственные и заемные средства |  | исполнен, проект реализован |
| 35 | Строительство Дворца бракосочетанияна 600 мест | млн. тенге | \* | ОП | \* | 973,3 | 973,3 | собственные и заемные средства |  | исполнен, проект реализован |
|  | ***Итого по цели 6*** |  |  |  | ***0,0*** | ***1 620,8*** | ***1 620,8*** |  |  |  |
| ***в том числе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Трансферты из национального фонда*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Государственно-частное партнерство*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Областной бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Городской бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Собственные и заемные средства*** | млн. тенге |  |  | ***0,0*** | ***1 620,8*** | ***1 620,8*** |  |  |  |
| **Направление: Социальная сфера** | | | | | | | | |  |
|  | **Цель 7. Повышение качества общего среднего образования** | | | | | | | | |  |
| 23) | |  | | --- | | Целевой индикатор. Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети | | % | ведомтсвенная отчетность | ОО | 100,0 | 100,0 | 100,0 | \* | \* | исполнен. В городе функционирует 46 школ которые соответствуют государственному нормативу сети. |
| 24) | Целевой индикатор. Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями | % | ведомтсвенная отчетность | ОО | 16,3 | \* |  | \* | \* |  |
| 25) | Целевой индикатор. Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам | % | ведомтсвенная отчетность | ОО | 57,6 | 57,6 | 69,8 | \* | \* | исполнен. Всего выпускников 9-х и 11-х классов 4138. Освоивших образовательные учебные программы по ЕМД от общего количества выпускников на «отлично» - 906, освоивших образовательные учебные программы ЕМД от общего количества выпускников на «хорошо» - 1984. |
| 26) | Целевой индикатор. Доля высококвалифицированных педагогических работников, имеющих высшую и первую категории от общего количества педагогов | % | ведомтсвенная отчетность | ОО | 60,0 | \* |  |  |  |  |
|  | **Мероприятия** | | | | | | | | |  |
| 36 | Городские конкурсы, олимпиады, форумы, акции среди учащихся по естественно-математическим дисциплинам школ города в рамках проекта "Инновационная площадка", "Наши надежды". | млн. тенге | \* | ОО | 0,3 | 0,3 | 0,3 | городской бюджет | 464 003 015 | исполнен, было проведено 10 конкурсов с участием учителей и учащихся. |
| 37 | Проведение профессиональных конкурсов, фестивали, ярмарки педагогических идей, предметных олимпиад среди учителей города Усть-Каменогорска в рамках проекта "Инновационная площадка" и "Успешный учитель-успешный ученик" | млн. тенге | \* | ОО | 0,9 | 0,9 | 0,9 | городской бюджет | 465 003 015 | исполнен, было проведено 15 конкурсов с участием учителей и учащихся. |
| 38 | Приобретение учебников и учебно-методических комплексов (казахский, русский, английский) | млн. тенге | \* | ОО | 150,0 |  |  | городской бюджет | 464 005 015 |  |
| 39 | Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций образования бесплатными учебниками и учебно-методическими комплексами | млн. тенге | \* | ОО |  | 217,0 | 217,0 | городской бюджет | 464 005 015 | исполнен, приобретено учебников и учебно-методических комплексов нового поколения для общеобразовательных школ в количестве 257321 экземпляров. |
|  | 117,0 | 117,0 | областной бюджет | 464 005 015 |
| 40 | Строительство школы с государственным языком обучения на 1000 мест по улице Уалиева в районе поз. 37/2 в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска ВКО | млн. тенге | \* | Ост |  | 39,0 | 39,0 | городской бюджет | 467 024 015 | исполнен частично, ввод в эксплуатацию планируется в 2018 году |
|  | 115,1 | 115,1 | республиканский бюджет | 467 024 032 |
| 41 | Строительство школы с государственным языком обучения на 1000 мест в п. Ахмирово г. Усть-Каменогорска ВКО (без наружных инженерных сетей) | млн. тенге | \* | Ост |  | 170,7 | 170,7 | областной бюджет | 467 024 015 | исполнен частично, ввод в эксплуатацию планируется в 2018 году |
|  | 240,0 | 240,0 | городской бюджет | 467 024 015 |
| 42 | Оснащение школ предметными кабинетами, учебным оборудованием и инвентарем | млн. тенге | \* | ОО | 75,0 | 85,5 | 85,5 | городской бюджет | 464 067 015 | исполнен, было приобретено 6 каб. химии, 6 каб. биологии, 1 каб. физики, 2 каб. ЛМК. |
| 43 | Приобретение и обновление парка школьных автобусов для подвоза детей из населенных пунктов, где нет школ | млн. тенге | \* | ОО | 6,2 |  |  | городской бюджет | 464 067 015 |  |
|  | 29,7 | 29,7 | областной бюджет | 464 067 015 | исполнен, приобретен 1 автобус для КГУ "Средняя школа № 33" акимата города Усть-Каменогорска, для подвоза учащихся. |
| 44 | Оснащение школьных столовых и пищеблоков технологическим оборудованием | млн. тенге | \* | ОО | 6,9 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет | 464 067 015 |  |
| 45 | Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся школ из малообеспеченных семей | млн. тенге | \* | ОО | 155,2 | 184,0 | 183,9 | городской бюджет | 464 003 015 | исполнен, в 2017 году обеспечено горячим питанием 3604 ребенка из числа малообеспеченных, детей сирот, опекаемых. |
|  | ***Итого по цели 7*** |  |  |  | ***394,5*** | ***1 199,2*** | ***1 199,1*** |  |  |  |
| ***в том числе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Трансферты из национального фонда*** | млн. тенге |  |  | ***0,0*** | ***115,1*** | ***115,1*** |  |  |  |
| ***Государственно-частное партнерство*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Областной бюджет*** | млн. тенге |  |  | ***0,0*** | ***317,4*** | ***317,4*** |  |  |  |
| ***Городской бюджет*** | млн. тенге |  |  | ***394,5*** | ***766,7*** | ***766,6*** |  |  |  |
| ***Собственные и заемные средства*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Цель 8. Обеспечение охвата детей качественным дошкольным воспитанием и обучением** | | | | | | | | |  |
| 27) | Целевой индикатор. Охват детей (3-6) дошкольным воспитанием и обучением | % | ведомтсвенная отчетность | ОО | 98,1 | 98,1 | 99,9 | \* | \* | исполнен. Охвачено 12028 детей дошкольного возраста всеми дошкольными организациями. |
|  | в том числе за счет развития сети частных дошкольных организаций | % | ведомтсвенная отчетность | ОО | 21,5 | 21,5 | 22,8 | \* | \* | исполнен. Охвачено 4225 детей дошкольного возраста в частных дошкольных организациях. |
|  | **Мероприятия** | | | | | | | | |  |
| 46 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | млн. тенге | \* | ОО | 9,0 | 2 274,0 | 2 273,9 | городской бюджет | 464 040 015 | исполнен |
| 47 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | млн. тенге | \* | ОО | 821,8 | 1 462,5 | 1 462,4 | городской бюджет | 464 009 015 | исполнен |
| 48 | Строительство концессионного проекта "Строительство комплекса 5 детских садов в г. Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области в рамках государственно-частного партнерства" | млн. тенге | \* | ОО | 3 300,0 |  |  | Строительство за счет собственных средств инвестора |  | не исполнен, реализация проекта перенесена на 2018 год |
| 49 | Открытие частного детского сада на дому на 100 мест | млн. тенге | \* | ОО | 15,0 | 45,0 | 45,0 | Строительство за счет собственных средств инвестора |  | исполнен |
|  | ***Итого по цели 8*** |  |  |  | ***4 145,8*** | ***3 781,5*** | ***3 781,3*** |  |  |  |
| ***в том числе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Трансферты из национального фонда*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Государственно-частное партнерство*** | млн. тенге |  |  | ***3 300,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |  |
| ***Областной бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Городской бюджет*** | млн. тенге |  |  | ***830,8*** | ***3 736,5*** | ***3 736,3*** |  |  |  |
| ***Собственные и заемные средства*** | млн. тенге |  |  | ***15,0*** | ***45,0*** | ***45,0*** |  |  |  |
|  | **Цель 9. Развитие государственной молодежной политики** | | | | | | | | |  |
| 28) | Целевой индикатор. Уровень удовлетворенности населения в возрасте 14-29 лет реализацией государственной молодежной политикой | % | соцопрос | ОВП | 53,0 | 53,0 | 54,1 | \* | \* | исполнен |
|  | **Мероприятия** | | | | | | | | |  |
| 50 | Проведение молодежных мероприятий | млн. тенге | \* | ОВП | 8,5 | 30,6 | 30,6 | городской бюджет | 456 003 015 | исполнен, было организовано и проведено более 300 мероприятий с охватом более 70 тысяч молодых людей. Организованы имиджевые мероприятия, такие как «Студенческая весна», «Таланты первокурсников», «Благотворительный молодежный бал», акция «Я патриот Казахстана», «Oskemen EXPO FEST 2017», фестивали КВН, Мерейлі отбасы, форум «Нурлы болашак». |
| 51 | Обеспечение функционирования Молодежного центра | млн. тенге | \* | ОВП | 9,9 | 18,1 | 18,1 | городской бюджет | 456 003 015 |
| 52 | Размещение социального заказа неправительственными организациями | млн. тенге | \* | ОВП | 2,0 | 3,5 | 3,5 | городской бюджет | 456 003 015 | исполнен, было реализовано 3 проекта государственного социального заказа, направленных на решение вопросов различных категорий молодежи |
|  | ***Итого по цели 9*** |  |  |  | ***20,4*** | ***52,2*** | ***52,2*** |  |  |  |
| ***в том числе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Трансферты из национального фонда*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Государственно-частное партнерство*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Областной бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Городской бюджет*** | млн. тенге |  |  | ***20,4*** | ***52,2*** | ***52,2*** |  |  |  |
| ***Собственные и заемные средства*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Цель 10. Улучшение здоровья населения и демографической ситуации** | | | | | | | | |  |
| 29) | Целевой индикатор. Рост численности населения к предыдущему году | % | статистические данные | УЗ | 101,2 | 101,1 | 101,5 | \* | \* | исполнен |
| 30) | Целевой индикатор. Снижение материнской смертности, на 100 тыс. родившихся живыми | случаев | ведомтсвенная отчетность | УЗ | 11,1 | 11,1 | 0,0 | \* | \* | исполнен |
| 31) | Целевой индикатор. Снижение младенческой смертности, на 1000 родившихся живыми | случаев | ведомтсвенная отчетность | УЗ | 10,1 | 10,1 | 6,4 | \* | \* | исполнен |
| 32) | Целевой индикатор. Снижение смертности от злокачественных заболеваний, на 100 тыс. населения | случаев | ведомтсвенная отчетность | УЗ | 163,3 | 163,3 | 152,5 | \* | \* | исполнен |
| 33) | Целевой индикатор. Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6% | случаев | ведомтсвенная отчетность | УЗ | 1,03 | 1,03 | 1,03 | \* | \* | исполнен |
| 34) | Целевой индикатор. Снижение смертности от туберкулеза | случаев | ведомтсвенная отчетность | УЗ | 5,0 | 5,0 | 5,1 | \* | \* | не исполнен |
|  | **Мероприятия** | | | | | | | | |  |
| 53 | Строительство и эксплуатация многопрофильной больницы на 300 коек в г. Усть-Каменогорск | млн. тенге | \* | УЗ | 10 000,0 |  |  | Строительство за счет собственных средств инвестора |  | не исполнен, срок реализации перенесен. По ТЭО получено положительное заключение государственной экспертизы, АО «РЦ ГЧП» выполнена корректировка конкурсной документации и договора концессии.  Ведется поиск потенциального инвестора |
| 54 | Популяризаця здорового образа жизни и повышение активности населения в прохождении скрининговых программ |  | \* | УЗ | \* | \* |  | не требует финансирования |  | исполнен, специалистами службы формирования здорового образа жизни совместно с ЛПУ города проведено – 34 тыс. мероприятий , с охватом – 138 тыс. человек |
| 55 | Внедрение международных программ снижения материнской и младенческой смертности, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения |  | \* | УЗ | \* | \* |  | не требует финансирования |  | исполнен, действуют мобильные бригады по оказанию неотложной медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и детям (акушер-гинеколог, реаниматолог, хирург, педиатр, неонатолог). |
| 56 | Улучшение взаимодействия между акушерско-гинекологической и педиатрической службами |  | \* | УЗ | \* | \* |  | не требует финансирования |  |
| 57 | Улучшение обеспечения лекарственными средствами |  | \* | УЗ | \* | \* |  | не требует финансирования |  | исполнен, действует Меморандум о сотрудничестве по вопросам сдерживания роста цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, особо важных для населения лекарственных препаратов, |
| 58 | Обучение и повышение квалификации медицинского персонала лечебных учреждений |  | \* | УЗ | \* | \* |  | не требует финансирования |  | исполнен, 25 врачей областного центра прошли обучение в лучших европейских клиниках |
| 59 | Раннее выявление онкопатологии для увеличения 5 летней выживаемости и снижения смертности |  | \* | УЗ | \* | \* |  | не требует финансирования |  | исполнен, функционируют 19 онкологических, 17маммологических кабинетов, 3 проктологических кабинетов, 88 смотровых кабинетов. |
| 60 | Увеличение охвата населения флюрографическими осмотрами, выявление заболевания на ранних стадиях |  | \* | УЗ | \* | \* |  | не требует финансирования |  | исполнен, на 2017 год охват флюорообследованием группы риска составил 169 тыс. пациентов. |
|  | ***Итого по цели 10*** |  |  |  | ***10 000,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |  |
| ***в том числе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Трансферты из национального фонда*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Государственно-частное партнерство*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Областной бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Городской бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Собственные и заемные средства*** | млн. тенге |  |  | ***10 000,0*** | ***0,0*** |  |  |  |  |
|  | **Цель 11. Повышение эффективности мер содействия занятости населения** | | | | | | | | |  |
| 35) | Целевой индикатор. Количество созданных рабочих мест | чел. | ведомтсвенная отчетность | ОЗиСП | 4 965,0 | 4 965,0 | 5 894,0 | \* | \* | исполнен |
| 36) | Целевой индикатор. Доля трудоустроенных из числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства | % | ведомтсвенная отчетность | ОЗиСП | 78,2 | 78,2 | 78,2 | \* | \* | исполнен, обратилось по вопросу трудоустройства 9146 чел, оказано мер по трудоустройству 7152 чел. |
|  | **Мероприятия** | | | | | | | | |  |
| 64 | Оплачиваемые общественные работы | млн. тенге | \* | ОЗиСП | 67,0 | 86,0 | 86,0 | городской бюджет | 451 002 100 | исполнен, направлено на общественные работы из числа безработных граждан 487 чел. |
| 65 | Профессиональная подготовка и переподготовка | млн. тенге | \* | ОЗиСП | 19,1 |  |  | городской бюджет | 451 002 101 | исполнен, направлены на профессиональное обучение 1362 человека, завершили обучение 1292 человека. |
|  | 192,7 | 192,7 | областной бюджет | 451 002 101 |
| 66 | Оплата услуг за участие в молодежной практике и трудоустройство на соц.рабочие места | млн. тенге | \* | ОЗиСП | 19,1 | 44,1 | 44,1 | городской бюджет | 451 002 102 | исполнен, трудоустроены на социальные рабочие места 282 человека,  - на Молодежную практику направлено 450 выпускников |
|  | 94,0 | 94,0 | республиканский бюджет | 451 002 011 |
|  | 34,4 | 34,4 | областной бюджет | 451 002 102 |
|  | ***Итого по цели 11*** |  |  |  | ***105,2*** | ***451,2*** | ***451,2*** |  |  |  |
| ***в том числе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | млн. тенге |  |  | ***0,0*** | ***94,0*** | ***94,0*** |  |  |  |
| ***Трансферты из национального фонда*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Государственно-частное партнерство*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Областной бюджет*** | млн. тенге |  |  | ***0,0*** | ***227,1*** | ***227,1*** |  |  |  |
| ***Городской бюджет*** | млн. тенге |  |  | ***105,2*** | ***130,1*** | ***130,1*** |  |  |  |
| ***Собственные и заемные средства*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Цель 12. Обеспечение социальной защиты уязвимых категорий населения** | | | | | | | | |  |
| 37) | Целевой индикатор. Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи | % | ведомтсвенная отчетность | ОЗиСП | 33,0 | 33,0 | 29,2 | \* | \* | исполнен, АСП назначена 120 чел., из них 35 - трудоспособные (6-безработные, 9-работающие, 20-заняты уходом за детьми до 7 лет) |
| 38) | Целевой индикатор. Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) | % | ведомтсвенная отчетность | ОЗиСП | 96,0 | 96,0 | 99,7 | \* | \* | исполнен |
| 39) | Целевой индикатор. Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями) | % | ведомтсвенная отчетность | ОЗиСП | 19,2 | 19,2 | 19,2 | \* | \* | исполнен |
|  | **Мероприятия** | | | | | | | | |  |
| 67 | Выплата адресной социальной помощи | млн. тенге | \* | ОЗиСП | 3,0 | 3,8 | 3,8 | городской бюджет | 451 005 000 | исполнен, оказана 29 семьям в количестве 120 чел. |
| 68 | Выплата жилищной помощи | млн. тенге | \* | ОЗиСП | 21,0 | 14,9 | 14,9 | городской бюджет | 451 006 000 | исполнен, оказана 619 семьям в количестве 1064 чел. |
| 69 | Выплата государственного пособия на детей до 18 лет | млн. тенге | \* | ОЗиСП | 7,3 | 10,5 | 10,4 | городской бюджет | 451 016 015 | исполнен, получателями являлись 719 детей. |
| 70 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | млн. тенге | \* | ОЗиСП | 157,9 | 247,2 | 247,2 | городской бюджет | 451 015 015 | исполнен, получили путевки и прошли оздоровление 2893 чел. |
| 71 | Оказание услуг по адаптации лиц, не имеющих определенного места жительства | млн. тенге | \* | ОЗиСП | 47,4 | 65,6 | 65,6 | городской бюджет | 451 013 015 | исполнен, прошли реабилитацию 369 человек |
|  | ***Итого по цели 12*** |  |  |  | ***236,6*** | ***342,0*** | ***341,9*** |  |  |  |
| ***в том числе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Трансферты из национального фонда*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Государственно-частное партнерство*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Областной бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Городской бюджет*** | млн. тенге |  |  | ***236,6*** | ***342,0*** | ***341,9*** |  |  |  |
| ***Собственные и заемные средства*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Цель 13. Сохранение отечественной культуры** | | | | | | | | |  |
| 40) | Целевой индикатор. Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек: | ед. | ведомтсвенная отчетность | ОКиРЯ | 157,0 | 155,0 | 155,0 | \* | \* | исполнен |
| 40.1) | Целевой индикатор. Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры, библиотек на 1000 человек: | ед. | ведомтсвенная отчетность | ОКиРЯ | 51,6 | 51,6 | 51,6 | \* | \* | исполнен |
|  | **Мероприятия** | | | | | | | | |  |
| 72 | Проведение зрелищных мероприятий | млн. тенге | \* | ОКиРЯ | 119,0 | 214,3 | 214,3 | городской бюджет | 455 003 015 | исполнен, проведено 79 социально-значимых, культурно-массовых мероприятий |
| 73 | Содержание клуба "Онер" | млн. тенге | \* | ОКиРЯ | 20,5 | 41,4 | 41,4 | городской бюджет | 455 003 015 | исполнен, проведено 70 мероприятии, охват населения составил 10 420 человек |
| 74 | Содержание клуба в с. Меновное | млн. тенге | \* | ОКиРЯ | 14,5 | городской бюджет | 455 003 015 |
| 75 | Обеспечение функционирования городских библиотек | млн. тенге | \* | ОКиРЯ | 108,2 | 141,7 | 141,7 | городской бюджет | 455 006 015 | исполнен, проведено 1199 мероприятий с участием 28058 человек, число читателей - 51 896 человек, выдано книг - 706 тыс. экз. |
|  | ***Итого по цели 13*** |  |  |  | ***262,2*** | ***397,4*** | ***397,4*** |  |  |  |
| ***в том числе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Трансферты из национального фонда*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Государственно-частное партнерство*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Областной бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Городской бюджет*** | млн. тенге |  |  | ***262,2*** | ***397,4*** | ***397,4*** |  |  |  |
| ***Собственные и заемные средства*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Цель 14. Развитие массового спорта** | | | | | | | | |  |
| 41) | Целевой индикатор. Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | ведомтсвенная отчетность | ОС | 30,8 | 31,7 | 31,8 | \* | \* | исполнен, процент охвата систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2017 году составил 106 747 человек (31,8%). |
| 42) | Целевой индикатор. Охват детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, детско-юношеских клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков | % | ведомтсвенная отчетность | ОС | 19,7 | 32,6 | 32,6 | \* | \* | исполнен, охват детей и подростков в ДЮСШ составляет 1998 детей (КГУ Комплексная ДЮСШ – 678; КГУ по игровым видам – 850; КГУ национальные и неолимпийские виды - 470). |
|  | **Мероприятия** | | | | | | | | |  |
| 76 | Развитие массовых и национальных видов спорта | млн. тенге | \* | ОС | 103,2 | 166,9 | 166,9 | городской бюджет | 465 005 015 | исполнен, за 2017 год проведено 219 спортивно-массовых мероприятий. |
| 77 | Проведение спортивных мероприятий на городском уровне | млн. тенге | \* | ОС | 14,6 | 14,6 | 14,6 | городской бюджет | 465 006 015 | исполнен, в общеобразовательных школах города посещают уроки физической культуры 33581 детей, из них занимаются физической культурой и спортом в школьных секциях более 5000 детей. А также в ДЮСШ, ДЮСШОР и спортивных клубах более 6000 детей. |
| 78 | Подготовка и участие членов сборных команд города по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | млн. тенге | \* | ОС | 425,0 | 22,4 | 22,4 | городской бюджет | 465 007 015 | исполнен, сборные команды города Усть-Каменогорска по различным видам спорта приняли участие в 22 чемпионатах, 16 турнирах, 9 первенствах. |
|  | ***Итого по цели 14*** |  |  |  | ***542,8*** | ***203,9*** | ***203,9*** |  |  |  |
| ***в том числе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Трансферты из национального фонда*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Государственно-частное партнерство*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Областной бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Городской бюджет*** | млн. тенге |  |  | ***542,8*** | ***203,9*** | ***203,9*** |  |  |  |
| ***Собственные и заемные средства*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Цель 15. Обеспечение развития государственного языка и повышения уровня владения иностранными языками** | | | | | | | | |  |
| 43) | Целевой индикатор. Доля взрослого населения, владеющего государственным языком | % | соцопрос | ОКиРЯ | 63,0 | 63,0 | 63,0 | \* | \* | исполнен |
| 44) | Целевой индикатор. Доля взрослого населения владеющего английским языком | % | соцопрос | ОКиРЯ | 5,5 | 5,5 | 5,5 | \* | \* | исполнен |
| 45) | Целевой индикатор. Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским, английским) | % | соцопрос | ОКиРЯ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | \* | \* | исполнен |
|  | **Мероприятия** | | | | | | | | |  |
| 79 | Проведение мероприятий по развитию языков в рамках реализации государственной программы | млн. тенге | \* | ОКиРЯ | 4,3 | 4,1 | 4,1 | городской бюджет | 455 007 015 | исполнен, проведено 10 мероприятий |
| 80 | Функционирование КГУ «Школа возрождения языков и культуры народов Восточного Казахстана», расширение возможностей обучения языкам взрослого населения | млн. тенге | \* | ОКиРЯ | 20,5 | 29,4 | 29,4 | городской бюджет | 455 007 015 |  |
|  | ***Итого по цели 15*** |  |  |  | ***24,8*** | ***33,5*** | ***33,5*** |  |  |  |
|  | ***в том числе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Республиканский бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Трансферты из национального фонда*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Государственно-частное партнерство*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Областной бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Городской бюджет*** | млн. тенге |  |  | ***24,8*** | ***33,5*** | ***33,5*** |  |  |  |
|  | ***Собственные и заемные средства*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Цель 16. Обеспечение единства нации и укрепление межэтнического и межконфессионального согласия** | | | | | | | | |  |
| 46) | Целевой индикатор. Доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональных отношений | % | соцопрос | ОВП | 71,0 | 71,0 | 82,4 | \* | \* | исполнен. В 2017 году по городу реализована услуга на тему «Мероприятии по профилактике религиозного экстремизма и терроризма». В рамках данной услуги проведены 8 обучающих семинар-тренингов для различных аудитории, с привлечением известных теологов.  Политику в сфере межконфессиональных отношений позитивным образом оценили 82,4% . |
| 47) | Целевой индикатор. Количество абонентов, подключенных к отечественному телевещанию | ед. | \* | ОКиРЯ | 97 534,0 | \* | \* | \* | \* |  |
| 48) | Целевой индикатор. Охват населения отечественным телевещанием | % | \* | ОКиРЯ | 96,0 | \* | \* | \* | \* |  |
|  | **Мероприятия** | | | | | | | | |  |
| 81 | Услуги по проведению государственной информационной политики | млн. тенге | \* | ОВП | 60,0 | 69,9 | 69,9 | городской бюджет | 456 002 015 | исполнен, информационное поле города представлено 41 действующими средствами массовой информации. Из общего количества действующих СМИ 29 печатные (из них 5 газет выполняют государственный заказ) и 9 электронные 4 из них осуществляют государственный заказ). Работает официальный сайт акима города. В целях информирования населения активно используются сайты: yk.kz, yk-news, ustinka live, 16news.kz. |
|  | ***Итого по цели 16*** |  |  |  | ***60,0*** | ***69,9*** | ***69,9*** |  |  |  |
|  | ***в том числе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Республиканский бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Трансферты из национального фонда*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Государственно-частное партнерство*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Областной бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Городской бюджет*** | млн. тенге |  |  | ***60,0*** | ***69,9*** | ***69,9*** |  |  |  |
|  | ***Собственные и заемные средства*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Направление: Общественная безопасность и правопорядок** | | | | | | | | |  |
|  | **Цель 17. Обеспечение надежного правопорядка на улицах и безопасности дорожного движения** | | | | | | | | |  |
| 49) | Целевой индикатор. Удельный вес преступлений, совершенных на улицах | % | ведомтсвенная отчетность | УВД, аким города | 15,3 | 15,3 | 15,7 | \* | \* | не исполнен |
| 50) | Целевой индикатор. Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | ведомтсвенная отчетность | УВД, аким города | 4,0 | 4,0 | 2,4 | \* | \* | исполнен |
| 51) | Целевой индикатор. Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими | % | ведомтсвенная отчетность | УВД, аким города | 58,0 | 60,0 | 65,0 | \* | \* | не исполнен |
| 52) | Целевой индикатор. Снижение числа погибших в ДТП на 100 пострадавших | % | ведомтсвенная отчетность | УВД, аким города | 2,4 | 2,4 | 2,7 | \* | \* | исполнен |
| 53) | Целевой индикатор. Снижение доли наркопреступлений от числа зарегистрированных общеуголовных преступлений | % | ведомтсвенная отчетность | УВД, аким города | \* | 1,7 | 1,7 | \* | \* | исполнен |
|  | **Мероприятия** | | | | | | | | |  |
| 82 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | млн. тенге | \* | ОЖКХ, ПТиАД | 44,0 | 88,4 | 88,4 | городской бюджет | 458 021 015 | исполнен, установлены светофорные объекты на 7-ми перекрестках города, в 5-ти местах - светодиодные дорожные знаки на нерегулируемых пешеходных переходах |
| 83 | Работа Общественного Совета по профилактике правонарушений при КГП "Управление делами акимата" | ед. | \* | УВД |  |  |  | в пределах выделенных средств |  | исполнен, были проведены целенаправленные оперативно-профилактические и антиграбежные мероприятия, такие как «Квартира», «Розыск», «Подросток», «Правопорядок», «Здоровье», «Безопасная дорога», «Автобус», «Кару», «Допинг», «Участок» и другие. исполнен, продолжена практика еженедельных мероприятий «Профилактика» с отработкой малосемейных общежитий, увеселительных заведений, дачных массивов. Проведение целенаправленных оперативно-профилактических мероприятий позволило снизить уровень преступности на 5,9% (с 9 365 до 8 808 преступлений), одновременно с этим повысить раскрываемость преступлений средней тяжести на 2,4% (с 44,4% до 46,8%), грабежей – на 3,3% (с 76,5% до 79,8%). В ходе реализации принципа «нулевой терпимости» участковыми инспекторами полиции местной полицейской службы было выявлено и пресечено 21,7 тысяч административных правонарушений. |
| 84 | Развитие базового оборудования и техническая поддержка аппаратного комплекса и систем Центра оперативного управления  УВД г. Усть-Каменогорска |  | \* | УВД |
| 85 | Проведение межведомственной комплексной операции "Подросток", включающей в себя оперативно-профилактические мероприятия «Группа», «Здоровье», «Всеобуч», «Быт» и др. |  | \* | УВД, Отдел образования, Управление здравоохранения |
| 86 | Проведение оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» по выявлению нарушений миграционного законодательства |  | \* | УВД |
| 87 | Проведение целенаправленных оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций по раскрытию «имущественных» преступлений «Квартира», «Антиграбеж», «Автомобиль», «Скотокрад» и т.д. | ед. | \* | УВД |
| 88 | Проведение комплекса мероприятий, направленных на первичную профилактику наркомании, формирование антинаркотического иммунитета | млн. тенге | \* | УВД |
| 89 | Проведение разъяснительной работы с «трудными» подростками инспекторами детских комнат милиции по недопущению употребления и распространения наркотиков |  | \* | УВД |
| 90 | Обеспечение выявления фактов торговли и употребления наркотиков в результате проведения целенаправленных оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций. |  | \* | УВД |
| 91 | Реализация оперативно-розыскных и специальных мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп в сфере наркобизнеса |  | \* | УВД |
| 92 | Проведение комплекса мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений, создающих реальную угрозу безопасности дорожного движения, укрепление дисциплины участников дорожного движения. | ед. | \* | УВД |
| 93 | Обеспечение строевых подразделений дорожно-патрульной полиции средствами фиксации нарушений ПДД и другим специальным оборудованием | млн. тенге | \* | УВД |
|  | ***Итого по цели 17*** |  |  |  | ***44,0*** | ***88,4*** | ***88,4*** |  |  |  |
| ***в том числе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Трансферты из национального фонда*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Государственно-частное партнерство*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Областной бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Городской бюджет*** | млн. тенге |  |  | ***44,0*** | ***88,4*** | ***88,4*** |  |  |  |
| ***Собственные и заемные средства*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Цель 18. Обеспечение защищенности территорий от негативных чрезвычайных ситуаций** | | | | | | | | |  |
| 54) | Целевой индикатор. Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | % | ведомтсвенная отчетность | аппарат акима города | 67,0 | 67,0 | 35,0 | \* | \* | не исполнен |
|  | **Мероприятия** | | | | | | | | |  |
| 94 | Проведение берегоукрепительных работ, углубление, спрямление русел рек на потенциально-опасных местах возникновения паводков и наводнении. | млн. тенге | \* | аппарат акима города | 30,0 | 30,0 | 30,0 | городской бюджет | 458 107 000 | исполнен, проведено берегоукрепление реки Ульбы протяженностью 230 м, очистка, углубление, очистка русел ручьев Бражий, Жукова, Безымянный, Безымянный ключ, отвод ручьев микрорайоне КШТ |
| 95 | Информирование общественности и населения о местных тенденциях развития угроз, принимаемых мерах, системах и методах оповещения |  | \* | аппарат акима города |  |  |  | не требует финансирования |  | исполнен, на официальном сайте акима города в разделе ЧС размещены памятки о действиях при возникновении ЧС, информационные ролики, даны разъяснения на отчетных встречах акима города, организованы выступления на областном телевидении, проведено 2 семинара с участием Бюро ООН по снижению рисков бедствий |
| 96 | Открытие пожарного поста в селе Новотроицкое | млн. тенге | \* | аппарат акима города | 5,0 |  |  | городской бюджет | 452 012 000 | не исполнен, реализация проекта перенесена на 2018 год |
|  | ***Итого по цели 18*** | млн. тенге |  |  | ***35,0*** | ***30,0*** | ***30,0*** |  |  |  |
| ***в том числе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Трансферты из национального фонда*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Государственно-частное партнерство*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Областной бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Городской бюджет*** | млн. тенге |  |  | ***35,0*** | ***30,0*** | ***30,0*** |  |  |  |
| ***Собственные и заемные средства*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Направление: Инфраструктура** | | | | | | | | |  |
|  | **Цель 19. Обеспечение населения доступными и качественными услугами связи** | | | | | | | | |  |
| 55) | Целевой индикатор. Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей | ед. | статистические данные | ОЖКХ, ПТиАД | 35,0 | 35,0 | нет данных | \* | \* |  |
| 56) | Целевой индикатор. Плотность пользователей Интернет | % | \* | ОЖКХ, ПТиАД | 81,0 | 81,0 | нет данных | \* | \* |  |
| 57) | Целевой индикатор. Уровень цифровой грамотности населения | % | \* | аппарат акима города | 72,0 | 80,0 | 80,0 | \* | \* | исполнен |
|  | **Мероприятия** | | | | | | | | |  |
| 97 | Проведение модернизации и реконструкции телефонной связи через модернизацию существующих сетей, внедрение современных технологий внедрения широкополосного доступа к сети Интернет с использованием современных технологий, таких как: CDMA/EVDO, FTTH, 3G и 4G, беспроводных сетей WiFi, модернизация связи с переходом на сети нового поколения NGN | млн. тенге |  | АО "Казахтелеком" | 22,0 | 0,0 | 0,0 | собственные средства |  | срок реализации перенесен на 2018-2019 год |
| 98 | Организация обучения населения и бизнеса цифровой грамотности с использованием современных ИКТ и получению государственных услуг в электронной форме, в том числе в центрах занятости населения | \* | \* | \* |  |  |  | не требует финансирования |  | исполнен |
|  | ***Итого по цели 19*** | млн. тенге |  |  | ***22,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |  |
| ***в том числе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Трансферты из национального фонда*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Государственно-частное партнерство*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Областной бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Городской бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Собственные и заемные средства*** | млн. тенге |  |  | ***22,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |  |
|  | **Цель 20. Содействие эффективному развитию строительной отрасли и обеспечение доступным жильем населения** | | | | | | | | |  |
| 58) | Целевой индикатор. Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | кв. м. | статистические данные | ОСт | 184 210,0 | 185 654,0 | 202 134,0 | \* | \* | исполнен |
|  | **Мероприятия** | | | | | | | | |  |
| 99 | Строительство комплекса многоэтажных жилых домов в 19 жилом районе г.Усть - Каменогорска Восточно -Казахстанской области (поз. 49, 63,60 по генплану города). Жилой дом позиция 49 | млн. тенге | \* | ОСт | 54,5 | 80,3 | 80,3 | областной бюджет | 467 003 015 | частично исполнен, ввод запланирован на декабрь 2018 г. |
| 100 | Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартиле 19 жилого района г. Усть-Каменогорска ВКО (жилой дом позиция 119) | млн. тенге | \* | ОСт | 200,0 |  |  | республиканский бюджет | 467 003 011 | исполнен, введен в эксплуатацию 26.12.2017 г., № 277 |
|  | 271,8 | 271,8 | областной бюджет | 467 003 015 |
| 101 | Строительство многоэтажного жилого дома в 19 жилом районе г. Усть-Каменогорска ВКО. Жилой дом поз. 47 | млн. тенге | \* | ОСт | 29,4 | 0,0 | 0,0 | областной бюджет | 467 003 015 |  |
| 102 | Строительство многоэтажного жилого дома в 19 жилом районе г. Усть-Каменогорска ВКО. Жилой дом поз. 37/2 | млн. тенге | \* | ОСт | 91,2 | 148,7 | 148,7 | областной бюджет | 467 003 015 | исполнен, введен в эксплуатацию 26.12.2017 г., № 273 |
|  | 87,0 | 87,0 | республиканский бюджет | 467 003 011 |
| 103 | Строительство многоэтажного жилого дома в 19 жилом районе г. Усть-Каменогорска ВКО. Жилой дом поз. 30 | млн. тенге | \* | ОСт | 105,5 | 0,0 | 0,0 | областной бюджет | 467 003 015 |  |
| 104 | Малосемейное общежитие молодым специалистам в 19 жилом районне города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (позиция 33/1) | млн. тенге | \* | ОСт | 158,3 | 0,0 | 0,0 | областной бюджет | 467 003 015 |  |
| 105 | Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть - Каменогорска ВКО (поз. 51, 53, 54, 54/1, 58, 58/1, 58/2 по генплану города). Жилой дом поз.54/1 | млн. тенге | \* | ОСт | 637,2 |  |  | республиканский бюджет | 467 003 011 | частично исполнен, ввод запланирован на май 2018 г. |
|  | 343,0 | 343,0 | областной бюджет | 467 003 015 |
| 106 | Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть - Каменогорска ВКО (поз. 51, 53, 54, 54/1, 58, 58/1, 58/2 по генплану города). Жилой дом поз.54 | млн. тенге | \* | ОСт | 1 077,5 | 463,0 | 463,0 | республиканский бюджет | 467 003 011 | исполнен, введен в эксплуатацию 26.12.2017 г., № 276 |
|  | 597,8 | 597,8 | областной бюджет | 467 003 015 |
| 107 | Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть - Каменогорска ВКО (поз. 51, 53, 54, 54/1, 58, 58/1, 58/2 по генплану города). Жилой дом поз.58/2 | млн. тенге | \* | ОСт | 1 291,2 | 1 027,0 | 1 027,0 | республиканский бюджет | 467 003 011 | исполнен, введен в эксплуатацию 26.12.2017 г., № 274 |
|  | 306,0 | 306,0 | областной бюджет | 467 003 015 |
| 108 | Строительство жилого дома с инженерными сетями в 19 жилом районе г. Усть-Каменогорска ВКО (жилой дом позиция 30А) | млн. тенге | \* | ОСт |  | 264,7 | 264,7 | республиканский бюджет | 467 003 032 | частично исполнен, ввод запланирован на декабрь 2018 г. |
| 109 | Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартиле 19 жилого района г. Усть-Каменогорска ВКО (жилой дом позиция 120) | млн. тенге | \* | ОСт |  | 33,0 | 33,0 | областной бюджет | 467 003 015 | частично исполнен, ввод запланирован на 2019 г. |
| 110 | Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартиле 19 жилого района г. Усть-Каменогорска ВКО (жилой дом позиция 120/1) | млн. тенге | \* | ОСт |  | 213,9 | 213,9 | областной бюджет | 467 003 015 | исполнен, введен в эксплуатацию 26.12.2017 г., № 272 |
| 111 | Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартиле 19 жилого района г. Усть-Каменогорска ВКО (жилой дом позиция 120/2) | млн. тенге | \* | ОСт |  | 200,0 | 200,0 | областной бюджет | 467 003 015 | частично исполнен, ввод запланирован на июнь 2018 г. |
| 112 | Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района г. Усть-Каменогорска ВКО (жилой дом позиция 121) | млн. тенге | \* | ОСт |  | 313,3 | 313,3 | областной бюджет | 467 003 015 | частично исполнен, ввод запланирован на декабрь 2018 г. |
| 113 | Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г. Усть-Каменогорска ВКО (поз.117-118, 123 по генплану города). Жилой дом позиция 117-118 | млн. тенге | \* | ОСт |  | 1 063,4 | 1 063,4 | областной бюджет | 467 003 015 | частично исполнен, ввод запланирован на декабрь 2018 г. |
| 114 | Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть - Каменогорска ВКО. Жилой дом поз. 60а | млн. тенге | \* | ОСт |  | 300,0 | 300,0 | областной бюджет | 467 003 015 | частично исполнен, ввод запланирован на декабрь 2019 г. |
| 115 | Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть - Каменогорска ВКО. Жилой дом поз. 61/1а | млн. тенге | \* | ОСт |  | 100,0 | 100,0 | областной бюджет | 467 003 015 | частично исполнен, ввод запланирован на декабрь 2019 г. |
| 116 | Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть - Каменогорска ВКО. Жилой дом поз. 63а | млн. тенге | \* | ОСт |  | 446,8 | 446,8 | областной бюджет | 467 003 015 | частично исполнен, ввод запланирован на декабрь 2019 г. |
| 117 | Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть - Каменогорска ВКО (поз. 51, 53, 54, 54/1, 58, 58/1, 58/2 по генплану города). Жилой дом поз.58/1 | млн. тенге | \* | ОСт |  | 140,0 | 140,0 | областной бюджет | 467 003 015 | частично исполнен, ввод запланирован на декабрь 2018 г. |
| 118 | Строительство 9-этажного жилого дома в 19 жилом районе города Усть - Каменогорска ВКО поз.58/2А | млн. тенге | \* | ОСт |  | 200,0 | 200,0 | областной бюджет | 467 003 015 | частично исполнен, ввод запланирован на декабрь 2019 г. |
| 119 | Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть - Каменогорска Восточно-Казахстанской области (Жилой дом позиция 122) | млн. тенге | \* | ОСт |  | 300,0 | 300,0 | республиканский бюджет | 467 003 034 | частично исполнен, ввод запланирован на август 2018 г. |
| 120 | Строительствомногоэтажного жилого дома. Жилой дом поз. 51 | млн. тенге | \* | ОСт |  | 134,4 | 134,4 | областной бюджет | 467 003 015 | исполнен, введен в эксплуатацию 04.07.2017 г., № 096 |
| 121 | Строительствомногоэтажного жилого дома. Жилой дом поз. 53 | млн. тенге | \* | ОСт |  | 105,0 | 105,0 | областной бюджет | 467 003 015 | исполнен, введен в эксплуатацию 11.09.2017 г., № 155 |
| 107 | Строительство жилого дома с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (поз.34,37/2 по генплану города). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.37/2" | млн. тенге | \* | ОСт | 5,5 | 5,3 | 5,3 | областной бюджет | 467 004 015 | частично исполнен, ввод запланирован на июнь 2018 г. |
|  | 14,0 | 14,0 | республиканский бюджет | 467 004 032 |
|  | Строительство комплекса жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (позиций 51, 53, 54, 54/1, 58, 58/1, 58/2 по генплану города). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому позиции 58/2 | млн. тенге | \* | ОСт | 189,1 |  |  | республиканский бюджет | 467 004 011 | частично исполнен, ввод запланирован на декабрь 2018 г. |
|  | 9,8 | 9,8 | областной бюджет | 467 004 015 |
| 108 | Инженерно-коммуникационная инфраструктура от магистрали Южная до проспекта К. Маркса города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (проспект И. Есенберлина) | млн. тенге | \* | ОСт | 263,1 | 0,0 | 0,0 | республиканский бюджет | 467 004 011 |  |
| 109 | Инженерно-коммуникационная инфраструктура от магистрали Южная до проспекта К. Маркса города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (между проспектом К. Сатпаева и проспектом И. Есенберлина) | млн. тенге | \* | ОСт | 272,7 | 223,5 | 223,5 | республиканский бюджет | 467 004 011 | частично исполнен, ввод запланирован на ноябрь 2018 г. |
|  | 383,1 | 383,1 | республиканский бюджет | 467 004 032 |
|  | Строительство инженерных сетей и благоустройство к жилым домам позиций 51, 53 в 19 жилом районе г. Усть-Каменогорск ВКО | млн. тенге | \* | ОСт | 7,3 | 9,5 | 9,5 | областной бюджет | 467 004 015 | исполнен, введен в эксплуатацию 26.12.2017 г., № 275 |
|  | Строительство комплекса жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска ВКО(позиций 49, 63, 60 по генплану города ). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому позиции 49 | млн. тенге | \* | ОСт | 4,8 | 0,0 | 0,0 | областной бюджет | 467 004 015 |  |
| 110 | Строительство комплекса жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска ВКО (позиций 49, 63,60 по генплану города). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому позиции 60 | млн. тенге | \* | ОСт | 30,2 | 0,0 | 0,0 | областной бюджет | 467 004 015 |  |
|  | Строительство комплекса жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска ВКО (позиций 49, 63, 60 по генплану города ). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому позиции 63 | млн. тенге | \* | ОСт | 7,5 | 8,4 | 8,4 | областной бюджет | 467 004 015 | частично исполнен, ввод запланирован на декабрь 2019 г. |
| 111 | Строительство инженерных сетей и благоустройство к жилым домам позиция 30 в городе Усть-Каменогорске ВКО | млн. тенге | \* | ОСт | 3,2 |  |  | областной бюджет | 467 004 015 | частично исполнен, ввод запланирован на июль 2018 г. |
|  | 6,4 | 6,4 | городской бюджет | 467 004 015 |
|  | 25,0 | 25,0 | республиканский бюджет | 467 004 011 |
| 112 | Строительство внутриквартальных сетей 3-го квартала 19 жилого района города Усть-Каменогорска ВКО(микрорайона между проспектами Ильяса Есенберлина и проспектом Карла Маркса) | млн. тенге | \* | ОСт | 11,8 | 0,0 | 0,0 | областной бюджет | 467 004 015 |  |
| 113 | Строительство внутриквартальных сетей 4-го квартала 19 жилого района города Усть-Каменогорска (микрорайона между проспектами Ильяса Есенберлина и проспектом Карла Маркса). Сети водопровода, канализации, теплоснабжения, электроснабжения | млн. тенге | \* | ОСт | 79,7 | 0,0 | 0,0 | областной бюджет | 467 004 015 |  |
| 114 | Строительство 3-го квартала 19 жилого раойна города Усть-Каменогорска (1 очередь строительства). Генеральный план и электроосвещение | млн. тенге | \* | ОСт | 57,9 | 140,0 | 140,0 | областной бюджет | 467 004 015 | частично исполнен, ввод запланирован на ноябрь 2018 г. |
|  | 55,6 | 55,6 | республиканский бюджет | 467 004 011 |
| 115 | Строительство 4-го квартала 19 жилого района города Усть-Каменогорска (1 очередь строительства). Генеральный план и электроосвещение | млн. тенге | \* | ОСт | 16,7 | 0,0 | 0,0 | областной бюджет | 467 004 015 |  |
| 116 | Строительство комплекса жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (позиций 51, 53, 54, 54/1, 58, 58/1, 58/2 по генплану города). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому позиции 54 | млн. тенге | \* | ОСт |  | 73,1 | 73,1 | республиканский бюджет | 467 004 011 | частично исполнен, ввод запланирован на декабрь 2018 г. |
|  | 1,0 | 1,0 | областной бюджет | 467 004 015 |
| 117 | Строительство комплекса жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (позиций 51/1, 59, 61, 61/1, 62 по генплану города). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому позиции 51/1 | млн. тенге | \* | ОСт |  | 23,3 | 23,3 | областной бюджет | 467 004 015 | исполнен, введен в эксплуатацию 04.09.2017 г., № 147 |
| 118 | Строительство комплекса жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (позиций 51/1, 59, 61, 61/1, 62 по генплану города). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому позиции 61/1 | млн. тенге | \* | ОСт |  | 15,9 | 15,9 | областной бюджет | 467 004 015 | исполнен, введен в эксплуатацию 26.12.2017 г., № 267 |
| 119 | Строительство водоводов от водозабора «Элеваторый» до ВНС III подъема на территории 19 жилого района, строительство ВНС III подъема, строительство контррезервуаров на территории ИЖС с учетом обеспечения водоснабжения 14, 19, 20 жилых районов города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (3 очередь строительства) | млн. тенге | \* | ОСт |  | 166,6 | 166,6 | областной бюджет | 467 004 015 | частично исполнен, планируется корректировка ПСД |
|  | 26,5 | 26,5 | республиканский бюджет | 467 004 032 |
| 120 | Строительство ЗРУ-10 кв, расположенного в районе ПС КШТ в городе Усть-Каменогорске | млн. тенге | \* | ОСт |  | 45,4 | 45,4 | областной бюджет | 467 004 015 | исполнен, введен в эксплуатацию 21.09.2017 г., № 168 |
| 121 | Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска ВКО. Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 119 | млн. тенге | \* | ОСт |  | 24,3 | 24,3 | республиканский бюджет | 467 004 011 | частично исполнен, ввод запланирован на май 2018 г. |
| 122 | Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска ВКО. Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 121 | млн. тенге | \* | ОСт |  | 24,0 | 24,0 | республиканский бюджет | 467 004 011 | частично исполнен, ввод запланирован на сентябрь 2018 г. |
|  | 0,2 | 0,2 | областной бюджет | 467 004 015 |
| 123 | Строительство магистральных коллекторов ливневой канализации на территории Южного планировочного района в г. Усть-Каменогорске, ВКО. Строительство магистрального коллектора ливневой канализации по проспекту Сатпаева | млн. тенге | \* | ОСт |  | 336,6 | 336,6 | республиканский бюджет | 467 004 011 | частично исполнен, ввод запланирован на октябрь 2018 г. |
|  | 714,5 | 714,5 | республиканский бюджет | 467 004 032 |
|  | 587,0 | 587,0 | областной бюджет | 467 004 015 |
| 124 | Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска ВКО (поз. 117-118, 123 по ген.плану города). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз. 117-118 | млн. тенге | \* | ОСт |  | 20,9 | 20,9 | республиканский бюджет | 467 004 032 | частично исполнен, ввод запланирован на декабрь 2018 г. |
| 125 | Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиции 120/1 | млн. тенге | \* | ОСт |  | 37,8 | 37,8 | республиканский бюджет | 467 004 032 | частично исполнен, ввод запланирован на декабрь 2018 г. |
|  | 0,03 | 0,03 | областной бюджет | 467 004 015 |
| 126 | Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска ВКО (поз. 51, 53, 54, 54/1, 58, 58/1, 58/2 по генплану города). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз 54/1 | млн. тенге | \* | ОСт |  | 3,0 | 3,0 | областной бюджет | 467 004 015 | частично исполнен, ввод запланирован на июль 2018 г. |
| 127 | Инженерные сети к двум жилым домам в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (позиций 56, 57) | млн. тенге | \* | ОСт |  | 7,0 | 7,0 | областной бюджет | 467 004 015 | исполнен, введен в эксплуатацию 14.12.2017 г., № 249 |
| 128 | Инженерные сети для многоэтажного жилого комплекса "Айымжан" на пересечении пр.К.Сатпаева и пр.К.Маркса в г.Усть-Каменогорске | млн. тенге | \* | ОСт |  | 53,9 | 53,9 | областной бюджет | 467 004 015 | исполнен, введен в эксплуатацию 26.12.2017 г., № 268 |
| 129 | Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска ВКО (поз.51/1, 59, 61, 61/1, 62 по генеральному плану города). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз 61 | млн. тенге | \* | ОСт |  | 16,5 | 16,5 | областной бюджет | 467 004 015 | частично исполнен, ввод запланирован на ноябрь 2018 г. |
| 130 | Строительство 9-ти этажного жилого дома с коммерческими помещениями по проспекту Сатпаева, 2/2 в городе Усть-Каменогорске. Благоустройство и инженерные сети | млн. тенге | \* | ОСт |  | 29,2 | 29,2 | областной бюджет | 467 004 015 | исполнен, введен в эксплуатацию 03.11.2017 г., № 203 |
| 131 | Генеральный план, благоустройство территории и инженерные сети к детскому саду на 140 мест по ул. Машиностроителей, 14 в г. Усть-Каменогорск, ВКО | млн. тенге | \* | ОСт |  | 91,9 | 91,9 | областной бюджет | 467 004 015 | исполнен, введен в эксплуатацию 25.10.2017 г., № 191 |
| 132 | Строительство интерната на 100 мест для детей с ограниченными возможностями по ул. Севастопольская, 6, в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области (Инженерные сети и благоустройство территории) | млн. тенге | \* | ОСт |  | 0,01 | 0,01 | областной бюджет | 467 004 015 | частично исполнен, ввод запланирован на декабрь 2018 г. |
| 133 | Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района г. Усть-Каменогорска ВКО. Генеральный план и инженерные сети к жилому дому поз. 120/2 | млн. тенге | \* | ОСт |  | 15,9 | 15,9 | республиканский бюджет | 467 004 032 | частично исполнен, ввод запланирован на октябрь 2018 г. |
| 134 | Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района г. Усть-Каменогорска ВКО. Генеральный план и инженерные сети к жилому дому поз. 122 | млн. тенге | \* | ОСт |  | 13,5 | 13,5 | республиканский бюджет | 467 004 032 | частично исполнен, ввод запланирован на сентябрь 2018 г. |
| 135 | Строительство многоквартирных жилых домов поз. 113/1 - 113/8 с коммерческими помещениями по проспекту Ильяса Есенберлина в городе Усть-Каменогорске. Корректировка | млн. тенге | \* | ОСт |  | 300,0 | 300,0 | республиканский бюджет | 467 004 032 | частично исполнен, ввод запланирован на ноябрь 2019 г. |
| 136 | Строительство инженерных сетей и благоустройство к реконструируемому под жилой дом зданию бывшего детского сада по ул. Машиностроителей, 12 | млн. тенге | \* | ОСт |  | 56,2 | 56,2 | областной бюджет | 467 004 015 | исполнен, введен в эксплуатацию 17.10.2017 г., № 189 |
| 137 | Строительство сетей водоснабжения по территории ИЖС (20 жилой район) в г. Усть-Каменогорске ВКО | млн. тенге | \* | ОСт |  | 100,2 | 100,2 | республиканский бюджет | 467 004 032 | частично исполнен, ввод запланирован на декабрь 2018 г. |
|  | ***Итого по цели 20*** | млн. тенге |  |  | ***4 331,2*** | ***10 804,1*** | ***10 804,1*** |  |  |  |
| ***в том числе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | млн. тенге |  |  | ***3 667,7*** | ***2 339,1*** | ***2 339,1*** |  |  |  |
| ***Трансферты из национального фонда*** | млн. тенге |  |  | ***0,0*** | ***2 191,1*** | ***2 191,1*** |  |  |  |
| ***Государственно-частное партнерство*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Областной бюджет*** | млн. тенге |  |  | ***663,5*** | ***6 267,5*** | ***6 267,5*** |  |  |  |
| ***Городской бюджет*** | млн. тенге |  |  | ***0,0*** | ***6,4*** | ***6,4*** |  |  |  |
| ***Собственные и заемные средства*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Цель 21. Развитие инфраструктуры автодорожной отрасли и обеспечение транспортной связи между населенными пунктами** | | | | | | | | |  |
| 59) | Целевой индикатор. Доля автомобильных дорог местного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | ведомтсвенная отчетность | ОЖКХ, ПТиАД | 95,9 | 95,9 | 95,9 | \* | \* | исполнен |
| 60) | Целевой индикатор. Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов | % | ведомтсвенная отчетность | ОЖКХ, ПТиАД | 14,3 | 14,3 | 14,3 | \* | \* | исполнен |
|  | **Мероприятия** | | | | | | | | |  |
| 138 | Разработка ПСД "Строительство мостового перехода через реку Иртыш в створе ул. Виноградова с выходом на автотрассу Усть-Каменогорск – Семей, в городе Усть-Каменогорске", протяженностью 3,66 км | млн. тенге | \* | ОЖКХ, ПТиАД | 500,0 | 0,0 | 0,0 | собственные и заемные средства |  |  |
| 139 | Реконструкция транспортной развязки на пересечении пр. Победы и ул. Казахстан в городе Усть-Каменогорске ВКО. | млн. тенге | \* | ОЖКХ, ПТиАД | 3 100,0 |  |  | собственные и заемные средства |  |  |
| 140 | Капитальный и средний ремонт городских улиц | млн. тенге | \* | ОЖКХ, ПТиАД | 450,0 | 1 500,9 | 1 500,9 | городской бюджет | 458 045 015 | исполнен, отремонтировано 20 участков протяженностью 23,5 км, из них на 14 участках протяженностью 19,2 км с применением современной технологии покрытия |
| 141 | Реконструкция моста через реку Иртыш в створе ул. Казахстан в городе Усть-Каменогорске, протяженностью 0,32 км | млн. тенге | \* | ОЖКХ, ПТиАД |  | 1 500,0 | 1 500,0 | городской бюджет | 458 043 015 | частично исполнен, ввод в эксплуатацию в октябре 2018 года |
|  | 480,0 | 480,0 | областной бюджет | 458 043 015 |
| 142 | Реконструкция проспекта К. Сатпаева от улицы Жибек Жолы до проспекта К. Маркса в городе Усть-Каменогорске, протяженностью 4 км | млн. тенге | \* | ОЖКХ, ПТиАД |  | 700,1 | 700,1 | областной бюджет | 458 022 015 | частично исполнен, ввод в эксплуатацию в 2018 г. |
| 143 | Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр. Независимости - пр. Абая (в районе Т.Д. "Даниель") в г. Усть-Каменогорске ВКО | млн. тенге | \* | ОЖКХ, ПТиАД |  | 190,0 | 153,3 | областной бюджет | 458 022 015 | частично исполнен, ввод в эксплуатацию в 2018 г. |
| 144 | Реконструкция автомобильной дороги от моста через реку Иртыш в районе острова Лопатино до с. Ахмирово в городе Усть-Каменогорске", протяженностью 2,6 км | млн. тенге | \* | ОЖКХ, ПТиАД |  | 400,1 | 241,1 | областной бюджет | 458 022 015 | частично исполнен, ввод в эксплуатацию в 2018 г. |
| 145 | Реконструкция набережной им. Славского от пр. Ауэзова до Мемориала Славы в городе Усть-Каменогорске ВКО, протяженностью 1,8 км | млн. тенге | \* | ОЖКХ, ПТиАД |  | 416,3 | 416,3 | областной бюджет | 458 022 015 | частично исполнен, ввод в эксплуатацию в 2018 г. |
| 146 | Реконструкция ул. Протозанова от Мемориала Славы до моста через реку Ульбу в створе ул. Орджоникизде в городе Усть-Каменогорске ВКО | млн. тенге | \* | ОЖКХ, ПТиАД |  | 150,0 | 150,0 | областной бюджет | 458 022 015 | частично исполнен, ввод в эксплуатацию в 2018 г. |
| 147 | Реконструкция ул. Жибек Жолы с устройством правосторонних поворотов на пересечении с пр. Сатпаева в городе Усть-Каменогорске ВКО | млн. тенге | \* | ОЖКХ, ПТиАД |  | 100,0 | 100,0 | областной бюджет | 458 022 015 | частично исполнен, ввод в эксплуатацию в 2018 г. |
| 148 | Реконструкция улицы Астана от пр. Независимости до ул. Потанина в городе Усть-Каменогорске ВКО | млн. тенге | \* | ОЖКХ, ПТиАД |  | 250,0 | 250,0 | областной бюджет | 458 022 015 | частично исполнен, ввод в эксплуатацию в 2018 г. |
| 149 | Обновление подвижного состава городского общественного транспорта | млн. тенге | \* | ОЖКХ, ПТиАД | 56,0 | 56,0 | 56,0 | собственные средства |  | исполнен |
|  | ***Итого по цели 21*** | млн. тенге |  |  | ***4 106,0*** | ***5 743,4*** | ***5 547,7*** |  |  |  |
| ***в том числе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Трансферты из национального фонда*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Государственно-частное партнерство*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Областной бюджет*** | млн. тенге |  |  | ***0,0*** | ***2 686,5*** | ***2 490,8*** |  |  |  |
| ***Городской бюджет*** | млн. тенге |  |  | ***450,0*** | ***3 000,9*** | ***3 000,9*** |  |  |  |
| ***Собственные и заемные средства*** | млн. тенге |  |  | ***3 656,0*** | ***56,0*** | ***56,0*** |  |  |  |
|  | **Цель 22. Обеспечение населения качественными коммунальными услугами в населенных пунктах** | | | | | | | | |  |
| 61) | Целевой индикатор. Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта | % | ведомтсвенная отчетность | ОЖКХ, ПТиАД | 18,0 | 36,0 | 36,0 | \* | \* | исполнен |
| 61.1) | Целевой индикатор. Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта в городах "второго уровня" | % | ведомтсвенная отчетность | ОЖКХ, ПТиАД |  | 36,0 | 36,0 | \* | \* | исполнен |
| 62) | Целевой индикатор. Доступ в городах к централизованному |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62.1) | Целевой индикатор. водоснабжению | % | ведомтсвенная отчетность | ОЖКХ, ПТиАД | 97,0 | 97,0 | 97,4 | \* | \* | исполнен |
| 62.2) | Целевой индикатор. водоотведению | % | ведомтсвенная отчетность | ОЖКХ, ПТиАД | 66,0 | 68,0 | 68,0 | \* | \* | исполнен |
| 63) | Целевой индикатор. Доступ сельских населенных пунктов к централизованному |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63.1) | Целевой индикатор. водоснабжению | % | ведомтсвенная отчетность | ОЖКХ, ПТиАД | 86,0 | 75,0 | 75,0 | \* | \* | исполнен |
| 63.2) | Целевой индикатор. водоотведению | % | ведомтсвенная отчетность | ОЖКХ, ПТиАД | 29,0 | 37,5 | 37,5 | \* | \* | исполнен |
| 64) | Целевой индикатор. Доля модернизированных сетей от общей протяженности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64.1) | Целевой индикатор теплоснабжение | % | ведомтсвенная отчетность | ОЖКХ, ПТиАД | 17,9 | 0,95 | 1,0 | \* | \* | исполнен |
| 64.2) | Целевой индикатор электроснабжение | % | ведомтсвенная отчетность | ОЖКХ, ПТиАД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | исполнен |
| 65) | Целевой индикатор. Протяженность модернизированных/построенных сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65.1) | Целевой индикатор. В городах "второго уровня" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) теплоснабжение | км. | ведомтсвенная отчетность | ОЖКХ, ПТиАД |  | 12,56 | 17,46 | \* | \* | исполнен |
|  | 4) водоснабжение | км. | ведомтсвенная отчетность | ОЖКХ, ПТиАД |  | 8 | 15,80 | \* | \* | исполнен |
|  | 5) водоотведение | км. | ведомтсвенная отчетность | ОЖКХ, ПТиАД |  | 3,99 | 7,74 | \* | \* | исполнен |
| 65.2) | Целевой индикатор. В сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) водоснабжение | км. | \* | ОЖКХ, ПТиАД |  |  | 3,6 | \* | \* |  |
|  | 5) водоотведение | км. | \* | ОЖКХ, ПТиАД |  |  |  | \* | \* |  |
| 66) | Целевой индикатор. Снижение аварийности на городских сетях водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66.1) | Целевой индикатор. В городах "второго уровня" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) водоснабжение | аварий на 1 км. сетей | ведомтсвенная отчетность | ОЖКХ, ПТиАД |  | 0,24 | 0,24 | \* | \* | исполнен |
|  | 2) водоотведение | аварий на 1 км. сетей | ведомтсвенная отчетность | ОЖКХ, ПТиАД |  | 0,01 | 0,01 | \* | \* |  |
| 66.2) | Целевой индикатор. В сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) водоснабжение | аварий на 1 км. сетей | ведомтсвенная отчетность | ОЖКХ, ПТиАД |  | 0,1 | 0,1 | \* | \* | исполнен |
|  | 2) водоотведение | аварий на 1 км. сетей | ведомтсвенная отчетность | ОЖКХ, ПТиАД |  | 0,01 | 0,01 | \* | \* | исполнен |
| 67) | Целевой индикатор. Доля нормативно очищенных сточных вод в городах при выбросах в водоемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67.1) | Целевой индикатор. В городах "второго уровня" | % | статистические данные | ОЖКХ, ПТиАД |  | 100,0 | 100,0 | \* | \* | исполнен |
|  | **Мероприятия** | | | | | | | | |  |
| 150 | Реконструкция водозабора Северо-Атамановский и Нижне-Согринский в г. Усть-Каменогорске ВКО | млн. тенге | \* | ОЖКХ, ПТиАД | 593,0 | 1741,3 | 1741,3 | республиканский бюджет | 458 053 033 | частично исполнен, ввод в эксплуатацию в 2018 г. |
| 151 | Сети водоснабжения и канализации в 18 жилом районе (поселок Ульбинский) г. Усть-Каменогорск, ВКО | млн. тенге | \* | ОЖКХ, ПТиАД | 104,0 |  |  | собственные средства |  |  |
| 152 | Реконструкция сетей водоснабжения поселка Шмелев Лог города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области | млн. тенге | \* | ОЖКХ, ПТиАД | 214,0 |  |  | собственные средства |  |  |
| 153 | Реконструкция сетей водоснабжения с. Ново-Троицкое города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области | млн. тенге | \* | ОЖКХ, ПТиАД | 219,0 | 111 | 111 | собственные средства |  | частично исполнен, ввод в эксплуатацию в 2018 г. |
| 154 | Реконструкция водопроводных сетей в районе Аэропрот и КСМ | млн. тенге | \* | ОЖКХ, ПТиАД |  | 720,2 | 720,2 | собственные средства |  | частично исполнен, ввод в эксплуатацию в 2018 г. |
| 155 | Реконструкция водозабора Октябрьский, г. Усть-Каменогорска, Восточно-Казахстанской области | млн. тенге | \* | ОЖКХ, ПТиАД |  | 353,9 | 353,9 | республиканкий бюджет | 458054032 | частично исполнен, ввод в эксплуатацию в 2019 г. |
| 156 | Реконструкция сетей водоснабжения района Защита города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области | млн. тенге | \* | ОЖКХ, ПТиАД | 617,6 |  |  | собственные средства |  |  |
| 157 | Развитие очистных сооружений канализации города Усть-Каменогорска ВКО | млн. тенге | \* | ОЖКХ, ПТиАД | 48 |  |  | областной бюджет | 458 029 015 |  |
| 158 | Рекострукция насосной станции по ул. Лениногорская, 1А в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области | млн. тенге | \* | ОЖКХ, ПТиАД | 90 |  |  | Кредитные средства |  |  |
| 159 | Реконструкция сетей водоснабжения с. Меновное, г. Усть-Каменогорска, Восточно-Казахстанской области (2 очередь) | млн. тенге | \* | ОЖКХ, ПТиАД |  | 0,2 | 0 | городской бюджет | 458 058 015 | частично исполнен, ввод в эксплуатацию в 2018 г. |
| 160 | Реконструкцию сетей водоснабжения с. Ахмирово, г. Усть-Каменогорска, Восточно-Казахстанской области (2 очередь) | млн. тенге | \* | ОЖКХ, ПТиАД |  | 0,2 | 0 | городской бюджет | 458 058 015 | частично исполнен, ввод в эксплуатацию в 2019 г. |
| 161 | Строительство сетей канализации с. Меновное, г. Усть-Каменогорска, Восточно-Казахстанской области | млн. тенге | \* | ОЖКХ, ПТиАД |  | 0,2 | 0,2 | городской бюджет | 458 058 015 | частично исполнен, ввод в эксплуатацию в 2018 г. |
| 162 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора диаметром 1200 мм бестраншейным способом, участок 1: от камеры гашения по ул. Тракторная до здания пр. Независимости, 86, участок 2: по ул. Добролюбова, от здания пр. Независимости до КНС -17 в г. Усть-Каменогорске, ВКО | млн. тенге | \* | ОЖКХ, ПТиАД |  | 1000,1 | 1000,1 | областной бюджет | 458 029 015 | частично исполнен, ввод в эксплуатацию 2018г. |
| 163 | Реконструкция канализационного коллектора с КНС№30 (бестраншейным способом) по ул. Байбатчина г. Усть-Каменогорска | млн. тенге | \* | ОЖКХ, ПТиАД |  | 275,1 | 275,1 | Республиканский бюджет | 458 053 033 | исполнен, введен в эксплуатацию |
| 164 | Реконструкция канализационных насосных станций № 30 и 31 | млн. тенге | \* | ОЖКХ, ПТиАД |  | 222,8 | 222,8 | республиканский бюджет | 458054032 | частично исполнен, ввод в эксплуатацию в 2019 г. |
|  | 1,5 | 1,5 | собственные средства |  |
| 165 | Развитие очистных сооружений канализации города Усть-Каменогорска ВКО | млн. тенге | \* | ОЖКХ, ПТиАД |  | 191 | 191 | областной бюджет | 458 029 015 | исполнен, введен в эксплуатацию 20.09.2017г. |
| 166 | Строительство ПС 110/10 кВ "Новая и питающая ВЛ 110кВ" в городе Усть-Каменогорск ВКО | млн. тенге | \* | ОСт |  | 100,2 | 100,2 | Городской бюджет | 467 004 015 | частично исполнен, ввод запланирован на декабрь 2019 г. |
| 167 | Строительство подстанции 110/10 10кВ Ахмирово, ВЛ 110кВ от ПС 11 до ПС Ахмирово, ВЛ-110кВ от Ахмирово до ПС Центральная | млн. тенге | \* | ОСт |  | 278,5 | 278,5 | Городской бюджет | 467 004 015 | частично исполнен, переходящий на 2019 г. |
| 168 | Строительство сети электроснабжения в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска: линии электроснабжения от ПС "Левобережная" до ТП с РП-40; линии электроснабжения от ПС "Левобережная" до ТП с РП-44" | млн. тенге | \* | ОСт |  | 209,2 | 209,2 | Городской бюджет | 467 004 015 | исполнен, введен в эксплуатацию 20.12.2017 г., № 254 |
| 169 | Строительство воздушных линий 0,4 кВ до жилых домов с освещением на территории ИЖС, 20 жилой район г. Усть-Каменогорска | млн. тенге | \* | ОСт |  | 950,5 | 950,5 | Городской бюджет | 467 004 015 | исполнен, введен в эксплуатацию 26.12.2017 г., № 269 |
|  | ***Итого по цели 22*** | млн. тенге |  |  | ***1 885,6*** | ***6 155,9*** | ***6 155,5*** |  |  |  |
| ***в том числе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Трансферты из национального фонда*** | млн. тенге |  |  | ***593,0*** | ***2 593,1*** | ***2 593,1*** |  |  |  |
| ***Государственно-частное партнерство*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Областной бюджет*** | млн. тенге |  |  | ***48,0*** | ***1 191,1*** | ***1 191,1*** |  |  |  |
| ***Городской бюджет*** | млн. тенге |  |  | ***0,0*** | ***1 539,0*** | ***1 538,6*** |  |  |  |
| ***Собственные и заемные средства*** | млн. тенге |  |  | ***1 244,6*** | ***832,7*** | ***832,7*** |  |  |  |
| **Направление: Экология и земельные ресурсы** | | | | | | | | |  |
|  | **Цель 23. Совершенствование системы сбора, переработки и утилизации твердых бытовых отходов** | | | | | | | | |  |
| 68) | Целевой индикатор. Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию | % | ведомтсвенная отчетность | ОЖКХ, ПТиАД | 0,0 | 0,00 | 0,03 | \* | \* | исполнен |
| 69) | Целевой индикатор. Охват населения области, города услугами по сбору и транспортировке отходов | % | ведомтсвенная отчетность | ОЖКХ, ПТиАД | 75,0 | 75,0 | 68,0 | \* | \* | не исполнен |
| 70) | Целевой индикатор. Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест захоронения) | % | ведомтсвенная отчетность | ОЖКХ, ПТиАД | 4,3 | 4,3 | 3,2 | \* | \* | не исполнен |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Строительство мусороперерабатывающего завода с современными технологиями приема, сортировки, переработки и вторичного использования твердых бытовых отходов | млн. тенге | \* | ОЖКХ, ПТиАД | 500,0 | 0,0 | 0,0 | собственные средства |  | срок реализации перенесен, ведется поиск инвестора |
| 171 | Рекультивация существующих полигонов твердо-бытовых отходов, совершенствование ситемы утилизации автомобильных шин. |  | \* | ОЖКХ, ПТиАД |  |  |  | не требует финансирования |  |  |
|  | ***Итого по цели 23*** | млн. тенге |  |  | ***500,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |  |
|  | ***в том числе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Трансферты из национального фонда*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Государственно-частное партнерство*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Областной бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Городской бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Собственные и заемные средства*** | млн. тенге |  |  | ***500,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |  |
| **Цель 24. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения** | | | | | | | | |  |
| 71) | Целевой индикатор. Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхозназначения | % | ведомтсвенная отчетность | ОЗОиСХ | 0,0 | 31,7 | 31,7 | \* | \* | исполнен |
| 72) | Целевой индикатор. Доля севооборотов в составе пахотных земель (полевой севооборот) | % | ведомтсвенная отчетность | ОЗОиСХ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | \* | \* | исполнен |
| 73) | Целевой индикатор. Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот) | % | ведомтсвенная отчетность | ОЗОиСХ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | \* | \* | исполнен |
|  | **Мероприятия** | | | | | | | | |  |
| 172 | Разработка проектов внутрихозяйственного землеустройства и проведения мероприятий по обязательному соблюдению севооборотов в составе пахотных земель при использовании земель сельскохозяйственного назначени | млн. тенге | \* | ОЗОиСХ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | собственные средства |  | исполнен, за 2017 год разработан 1 проект внутрихозяйственного устройства КХ Парада, всего разработано 6 проектов |
|  | ***Итого по цели 24*** | млн. тенге |  |  | ***0,8*** | ***0,8*** | ***0,8*** |  |  |  |
|  | ***в том числе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Трансферты из национального фонда*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Государственно-частное партнерство*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Областной бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Городской бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Собственные и заемные средства*** | млн. тенге |  |  | ***0,8*** | ***0,8*** | ***0,8*** |  |  |  |
| **Цель 25 Снижение выбросов в окружающую среду** | | | | | | | | |  |
| 74) | Количество автотранспорта, переоборудованного на газ | ед. | ведомственная отчетность | ОЖКХ, ПТиАД, ОП | \* | 800,0 | 1 113,0 | \* | \* | исполнен |
|  | **Мероприятия** | | | | | | | | |  |
| 173 | Популяризация системы перевода городского автотранспорта на газ среди населения (электронные, печатные СМИ) | ед. | \* | ОВП | \* | \* | \* | не требует финансирования |  |  |
|  | ***Итого по цели 25*** | млн. тенге |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | ***в том числе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Трансферты из национального фонда*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Государственно-частное партнерство*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Областной бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Городской бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Собственные и заемные средства*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Направление: Государственные услуги** | | | | | | | | |  |
|  | **Цель 26. Повышение доступности государственных услуг для граждан и организаций** | | | | | | | | |  |
| 75) | Целевой индикатор. Повышение уровня удовлетворенности качеством оказания государственных услуг оказываемых местными исполнительными органами | % | соцопрос | аппарат акима города | 85,0 | 85,0 | 88,9 | \* | \* | исполнен |
| 76) | Целевой индикатор. Доля электронного документооборота от общего документооборота | % | ведомственная отчетность | аппарат акима города | 65,0 | 88,0 | 88,0 | \* | \* | исполнен |
|  | **Мероприятия** | | | | | | | | |  |
| 174 | Обеспечение работоспособности ЕСЭДО в аппарате акима города | млн. тенге | \* | аппарат акима города | 3,7 | 3,9 | 3,9 | Городской бюджет | 122 001 015 | исполнен |
| 175 | Сопровождение ИПГО в аппарате акима и самостоятельных отделах города | млн. тенге | \* | аппарат акима города | 1,7 | 1,5 | 1,5 | Городской бюджет | 122 001 015 | исполнен |
| 176 | Сопровождение автоматизированного рабочего места (АРМ) направленного на автоматизацию внутренних бизнес-процессов МИО, оказывающих государственные услуги (ИС Региональный Шлюз «электронного правительства») | млн. тенге | \* | аппарат акима города | 1,3 | 1,3 | 1,3 | Городской бюджет | 122 001 015 | исполнен |
|  | ***Итого по цели 26*** | млн. тенге |  |  | ***6,7*** | ***6,7*** | ***6,7*** |  |  |  |
|  | ***в том числе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Трансферты из национального фонда*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Государственно-частное партнерство*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Областной бюджет*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Городской бюджет*** | млн. тенге |  |  | ***6,7*** | ***6,7*** | ***6,7*** |  |  |  |
| ***Собственные и заемные средства*** | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по Плану мероприятий*** | млн. тенге |  |  | ***360 559,6*** | ***189 219,7*** | ***189 023,2*** |  |  |  |
|  | ***в том числе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Республиканский бюджет*** | млн. тенге |  |  | ***3 667,7*** | ***2 433,1*** | ***2 433,1*** |  |  |  |
| ***Трансферты из национального фонда*** | млн. тенге |  |  | ***593,0*** | ***4 899,3*** | ***4 899,3*** |  |  |  |
| ***Государственно-частное партнерство*** | млн. тенге |  |  | ***3 300,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |  |
| ***Областной бюджет*** | млн. тенге |  |  | ***711,5*** | ***10 794,4*** | ***10 598,7*** |  |  |  |
| ***Городской бюджет*** | млн. тенге |  |  | ***3 025,9*** | ***10 420,3*** | ***10 419,4*** |  |  |  |
| ***Собственные и заемные средства*** | млн. тенге |  |  | ***349 261,5*** | ***160 672,6*** | ***160 672,6*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Анализ межведомственного взаимодействия** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевого индикатора/показателя результата | | Соисполнитель | | Анализ взаимодействия | | | | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | | | | |
| Целевые индикаторы: Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности; Индекс физического объема металлургической промышленности; Индекс физического объема производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; Индекс физического объема легкой промышленности; Индекс физического объема производства продуктов химической продукции; Индекс физического объема производства основных фармацевтических продуктов | | промышленные предприятия города, в первую очередь ТОО "Казцинк", ТОО "Гидросталь", ТОО "Сорбент" | | Высокая зависимость от ценовой политики на международном уровне, высокая экспортная ориентированность производства, зависимость от уровня спроса на продукцию, наличие заказов. Для улучшения показателей проводятся мероприятия по привлечению предприятий к участию в выставках и ярмарках, расширению межрегионального сотрудничества | | | | | | |
| Целевые индикаторы: Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах (КРС и МРС); Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота участвующих в породном преобразовании | | крестьянские хозяйства | | Увеличение удельного веса поголовья в подсобных хозяйствах, отсутствие достаточных площадей пастбищных угодий для выпаса скота. Для улучшения показателя проводится субсидирование сельхозтоваропроизводителей | | | | | | |
| Целевой индикатор: Снижение смертности от туберкулеза | | Облтубдиспансер | | Наличие на территории города уголовно-исправительных учреждений с контингентом, потенциально являющимся распространителями заболевания, а также возможность лечения с временным пребыванием в стационаре влияет на рост заболеваемости. Для улучшения ситуации проводятся мероприятия по раннему выявлению случаев и постановка на постоянный учет | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Анализ внешнего воздействия** | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов/показателей результата | | | Принятые меры | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | |
| Введение таргетированного курса валюты, вступление в ВТО, резкое падение курса рубля привело к снижению объемов производства на ряде предприятий машиностроительной отрасли | | | Оказание финансовой помощи, в том числе через программы льготного кредитования, включение проектов в госпрограммы индустриально-инновационного развития, "Дорожная карта бизнеса - 2020". В рамках второй пятилетки Государственной программы индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы включено  11 проектов общей стоимостью 123,8 млрд. тенге. Из них 2 проекта на 1,6 млрд. тенге реализованы в 2015 году (АО «УК ТМК» и ТОО «Мелисса»), 2 проекта на 1,0 млрд. тенге (ТОО «Вертекс-Восток», ТОО «KazWoodGroup») – в 2016 году, 2 проекта на 965 млн. тенге (ТОО «ТАГ-ТИН», АО «Усть-Каменогорский арматурный завод») – в 2017 году. В рамках единой программы «Дорожной карты бизнеса-2020» за 2017 рассмотрено 62 заявки предпринимателей на общую сумму 4 млрд. тенге с созданием 382 рабочих мест. | | | | | | | |
| Неблагориятная экологическая обстановка, загрязнение окружающей среды | | | Эксплуатация системы РАСПЭМ (региональной автоматизированной системе производственно-экологического мониторинга), реконструкция очистных сооружений | | | | | | | |
| Угроза финансового кризиса, удорожание цен на коммунальные услуги и оборудование, износ зданий и материально-технической базы. | | | Перераспределение средств, режим экономии, оперативное реагирование на возможность ЧС способствуют тому, что в городе нет аварийных зданий, школ, работающих в 3 смены. | | | | | | | |
| Угроза проявлений религиозного экстремизма, противоправного поведения со стороны социально не защищенных родителей и детей из их семей. | | | Совершенствование преподавания предмета «Основы религиоведения», запуск проекта «Правовой всеобуч» для учащихся 1-11-х классов, социальная поддержка малообеспеченных семей за счет фонда всеобуча, акции «Дорога в школу» позволяют снизить влияние дестабилизирующих факторов. | | | | | | | |
| Возможное ухудшение общественно-политической ситуации, вызванное попытками извне дестабилизировать межэтническое и межконфессиональное согласие. | | | Проводится активная информационно-пропагандистская работа по развитию молодежной политики среди учащейся, работающей и студенческой молодежи города.  Привлечение молодежных организаций, общественных объединений, движений к реализации молодежной политики в городе.  Совершенствуются формы работы диалоговых площадок. | | | | | | | |
| Ухудшение экономической конъюнктуры вследствие долгосрочной рецессии мировой экономики, возможность роста безработицы и снижения реальных доходов населения | | | Улучшение системы мониторинга и прогнозирования ситуации на рынке труда Меры по предотвращению высвобождения рабочей силы вследствие реструктуризации, сокращения объемов производства и банкротства. Расширение инфраструктуры оказания специальных социальных услуг и охвата специальными социальными услугами лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию.Внедрение стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты. Совершенствование государственной службы содействия занятости, учета и мониторинга состояния рынка труда. Внедрение АИС «Рынок труда».Содействие занятости целевых групп населения, в том числе активация трудоспособного населения из числа малообеспеченного населения. | | | | | | | |
| Негативное влияние природно-климатических условий на объекты историко-культурного наследия | | | Работа с управлением по государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций города Усть-Каменогорска по проведению мероприятий по снижению риска воздействия стихийных бедствий и уменьшения возможных потерь и ущерба при чрезвычайных ситуациях | | | | | | | |
| Наблюдается рост хулиганств, наибольшее количество преступлений совершается безработными, приезжими | | | В городе действует специальный проект «Безопасный двор», который предусматривает оборудование дворовых территорий и подъездов жилых домов системами видеоконтроля. В круглосуточном режиме функционируют порядка трехсот видеокамер с выходом в пять участковых пунктов полиции, 245 камер установлено в подъездах. В целях профилактики правонарушений принимаются меры по формированию в обществе принципа «нулевой терпимости» к нарушениям закона, защите конституционных прав граждан, укреплению правопорядка. В 2016 году создана местная полицейская служба, подотчетная местным исполнительным органам, разработана Карта правонарушений. | | | | | | | |
| Высокий уровень отказов на системах водоснабжения, водоотведения, аварийности на автомагистралях вследствии ограниченного финансирования из средств республиканского и областного бюджета на реализацию инвестиционных проектов, направленных на развитие городской инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, ремонт и строительство дорог и мостовых переходов и др.) | | | Отработка администраторами бюджетных программ бюджетных заявок в областных отраслевых управлениях, разработка проектно-сметной документации на первоочередные проекты, продвижение реализации проектов через финансовые институты, в том числе ЕБРР | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Освоение финансовых средств** | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования | | План, млн. тенге | Факт, млн. тенге | Причины неиспользования | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Источник 1: Республиканский бюджет | | 2 433,1 | 2 433,1 |  | | | | | | |
| Источник 2. Трансферты из национального фонда | | 4 899,3 | 4 899,3 |  | | | | | | |
| Источник 3. Государственно-частное партнерство | | 0,0 | 0,0 |  | | | | | | |
| Источник 4: Областной бюджет | | 10 794,4 | 10 598,7 | Остаток неосвоенных средств по 2-м проектам из-за отставания от графика производства работ: Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр. Независимости - пр. Абая (в районе Т.Д. "Даниель") в г. Усть-Каменогорске ВКО (36,7 млн. тенге) и Реконструкция автомобильной дороги от моста через реку Иртыш в районе острова Лопатино до с. Ахмирово в городе Усть-Каменогорске", протяженностью 2,6 км (159 млн. тенге). | | | | | | |
| Источник 5: Городской бюджет | | 10 420,3 | 10 419,4 | экономия по конкурсам | | | | | | |
| Источник 6: Собственные и заемные средства | | 160 672,6 | 160 672,6 |  | | | | | | |
| **Итого** | | **189 219,7** | **189 023,2** |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Аналитическая записка** | | | | | | | | |  |  |
| По итогам 2017 года из 86 целевых индикаторов обеспечено выполнение по 62-м, по 6-ти индикаторам годовая статистическая отчетность отсутствует, по 2-м индикаторам план на 2017 год не предусмотрен, по 16-ти индикаторам плановые значение не выполнены. | | | | | | | | | | |
| Цель "Обеспечение стабильного роста экономики города" из 1 индикатора достигнут 1. За 2016 год поступления налоговых и неналоговых платежей в бюджет в контингенте составили 40997,3 млн. тенге, за 2017 год - 45178 млн. тенге, темп роста - 110,2%. За 2016 год создано 5894 рабочих места, среднемесячная зарплата выросла на 8,6%, частные инвестиции в основные средства составили 57,7 млрд. тенге. | | | | | | | | | | |
| Цель «Развитие приоритетных секторов промышленности»: из 8 индикаторов достигнуто 2. В рамках второй пятилетки Государственной программы индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы включено  11 проектов общей стоимостью 123,8 млрд. тенге. Из них 2 проекта на 1,6 млрд. тенге реализованы в 2015 году (АО «УК ТМК» и ТОО «Мелисса»), 2 проекта на 1,0 млрд. тенге (ТОО «Вертекс-Восток», ТОО «KazWoodGroup») – в 2016 году, 2 проекта на 965 млн. тенге (ТОО «ТАГ-ТИН», АО «Усть-Каменогорский арматурный завод») – в 2017 году. | | | | | | | | | | |
| Причины недостижения: снижение объемов в металлургии из-за вхождения в состав ТОО «Казцинк» 2-х его дочерних предприятий (ТОО «Казцинк Ремсервис» и ТОО «Казцинк Транс») (металлургия), из-за сокращения спроса и заключенных договоров на поставку продукции снижение объемов на ПКФ «Рауан» (легкая промышленность), ТОО «Гидросталь» (производство металлических изделий), ТОО «Сорбент» (фармацевтическая промышленность). | | | | | | | | | | |
| Для улучшения показателей в 2018 году запланирована реализация 3-х проектов Карты поддержки предпринимательства (АО «Азия Авто Казахстан», АО «УК Конденсаторный завод», ТОО «У-Ка Кирпич») и выход на проектную мощность по 2-м реализованным проектам (ТОО «Таг-Тин», ТОО «Вертекс-Восток»). | | | | | | | | | | |
| Цель: «Стимулирование притока инвестиций в экономику города»: из 4 индикаторов достигнуто 3, по 1-му (Доля инновационно активных предприятий) статотчетность отсутствует в связи с более поздними сроками формирования данных. Объем инвестиций составил 115,6 млрд. тенге, ИФО - 135,1%. Значительные средства были вложены промышленными предприятиями города (ТОО «Казцинк», ТОО «АЭС УКа ГЭС», ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», АО «УМЗ», ТОО «Ульба ТВС»). | | | | | | | | | | |
| В рамках сотрудничества с Европейским Банком реконструкции и развития (далее ЕБРР) по городу Усть-Каменогорску предложено 8 инвестиционных проектов, общая стоимость которых составляет 57,8 млрд. тенге. | | | | | | | | | | |
| Из них на 25 млрд. тенге подписаны кредитный договор и предварительные соглашения о финансировании проектов, в том числе:  – кредитные договора на 14,7 млрд. тенге (Модернизация системы водоснабжения и водоотведения г.Усть-Каменогорск, Модернизация уличного освещения в городах Усть-Каменогорск и Семей, Модернизация системы теплоснабжения г.Усть-Каменогорск);  – предварительные соглашения о финансировании на 10,3 млрд. тенге (Модернизация общественного транспорта в г. Усть-Каменогорск, Модернизация аэропорта г.Усть-Каменогорск). | | | | | | | | | | |
| В рамках государственно-частного партнерства достигнута договоренность по строительству 3-х детских садов с предприятиями ТОО «VK development group», ТОО «Востоквзрывпром», ТОО «Айналайын».  Ведется работа по инициации дополнительных проектов по приобретению оргтехники, мультимедийных кабинетов и интерактивных досок для школ. | | | | | | | | | | |
| Запланированы капиталовложения по строительству завода АО «Азия авто Казахстан», продолжится реализация проекта совместного предприятия с китайской компанией по производству тепловыделяющих сборок мощностью 200 тонн в год ТОО «Ульба-ТВС». | | | | | | | | | | |
| Продолжится работа по реализации проектов «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения», «Модернизация системы теплоснабжения» «Замена уличного освещения на энергосберегающее» в рамках финансирования с ЕБРР. Планируется ввод в эксплуатацию коммерческих объектов, в том числе: административного здания по ул.Кирова,68/1, ресторан «Тойхана», Бизнес центра по ул. Тохтарова,51, пристройка к торговому дому «Алем» ИП Байсалбаев, продолжения строительства комплекса «АДК-сити». | | | | | | | | | | |
| Цель: "Обеспечение продовольственной безопасности города": из 6 индикаторов достигнуто 3, по 3-м плановые значения не выполнены (доля КРС и МРС в организованных хозяйствах и участвующих в породном преобразовании). | | | | | | | | | | |
| Объем валовой продукции сельскохозяйственного производства составил 17 млрд. тенге с ростом на 5,7%. В животноводстве за прошлый год увеличилось производство мяса на 13,3%, молока – на 1%, выросло поголовье свиней на 42,1%. За 2017 год получено 99,2 млн. тенге субсидий крестьянскими хозяйствами. | | | | | | | | | | |
| В прошлом году реализовано 2 проекта: «Завершение строительства цеха, приобретение и монтаж оборудования по фасовке меда в КХ «Пасека» и «Расширение производства за счет реконструкции и зарыбления прудов для воспроизводства молоди, реализации ежегодно до 500 тысяч мальков и до 500 тонн товарной рыбы в ТОО «Усть-Каменогорское прудовое хозяйство». | | | | | | | | | | |
| В ближайшие два года планируется реализация проектов:  - расширение тепличного комплекса ТОО «АльЖан АгроТрейд» за счет собственных средств,   - строительство завода по переработке масличных культур ТОО «Восток Агро Холдинг»,  - завершение строительства рынка по забою и продаже скота «Тірі мал базары» с убойным цехом и откормочной площадки ИП Локотош С. В.,   - строительство убойного цеха КХ «Родничок» для свиноводческого хозяйства. | | | | | | | | | | |
| Цель: "Динамичное развитие сферы внутренней торговли" Из 1 индикатора выполнен 1. | | | | | | | | | | |
| Увеличился объем розничной торговли, который составил 446,3 млрд. тенге, с ростом на 7,9% к 2016 году. | | | | | | | | | | |
| В целях сдерживания цен на продукты питания была организована работа 28 социальных отделов с применением торговой надбавкой не более 5-10%; действовали 424 меморандума, заключенных с местными товаропроизводителями, оптовыми реализаторами, дилерами, магазинами и рынками. | | | | | | | | | | |
| На межсезонный период 2017-2018 года в стабилизационный фонд было заложено 3,3 тыс. тонн плодоовощной продукции. Реализация осуществляется в 36 торговых объектах, в том числе в 24 коммерческих объектах не выше 83 тенге и в 13 точках АО «НК СПК «Ертіс» по фиксированной цене 75 тенге за 1 кг. | | | | | | | | | | |
| Цель: "Развитие индустрии туризма": предусмотрено 3 индикатора, по которым статистические данные за год формируются в более поздние сроки. | | | | | | | | | | |
| Для расширения сферы предоставления развлекательных услуг в 2017 году открылся комплекс сети ресторанов и гостиницы "Royal bi", Дворец бракосочетаний. В 2018 году запланирован ввод в эксплуатацию гостиничного комплекса "Диамант", Бизнес-центра по ул. Тохтарова. | | | | | | | | | | |
| Цель: "Повышение качества общего среднего образования": предусмотрены и достигнуты 2 индикатора. | | | | | | | | | | |
| В 2017 году на финансирование отрасли выделено 13,3 млрд. тенге, что на 1,4 млрд. тенге больше чем в 2016 году. Для укрепления материально технической базы было выделено 490,1 млн. тенге с ростом к уровню 2016 года в 2,2 раза. Средства направлены на капитальный ремонт кровли 3-х школ (174,5 млн. тенге), приобретение предметных кабинетов (85,5 млн. тенге), компьютеров (24 млн. тенге), пандусов (20 млн. тенге), мебели по школам и детским садам (79,5 млн. тенге), установку видеонаблюдения (14 млн. тенге), оснащение спортивным инвентарем (22 млн. тенге). | | | | | | | | | | |
| Работает 50 общеобразовательных школ, в том числе в 2017-2018 учебном году открыта «Средняя школа № 47» на 1000 мест в районе КШТ. Контингент учащихся с 1 по 11 класс составил 35 тысяч учащихся и увеличился в сравнении с 2016 годом на 1,6 тысяч школьников. Бесплатным горячим питанием обеспечено 100 % детей из социально незащищенных слоев населения. | | | | | | | | | | |
| В 2017 году средний балл ЕНТ поднялся с 86,6 до 87,1. Аттестат об общем среднем образовании «Алтын белгі» получили 49 выпускников (в 2016 году – 36). | | | | | | | | | | |
| Цель "Обеспечение охвата детей качественным дошкольным воспитанием и обучением". Из 2 индикаторов достигнуто 2 | | | | | | | | | | |
| Функционируют 94 дошкольных организации с охватом детей 15283 детей (в детских садах 13137, в мини-центрах - 2146). Общий охват детей в возрасте от 1 до 6 лет дошкольным образованием составляет 91,4 % и в возрасте от 3 до 6 лет – 99,9 %. В рамках государственно-частного партнерства государственный образовательный заказ в частных детских садах размещен на 4225 мест. В течение 2017 года открыто дошкольных организаций на 409 мест. | | | | | | | | | | |
| В 2018 году будет продолжено строительство новых школ в 19 жилом районе и в с. Ахмирово, пристройки к школе № 23 в районе Согры. Планируется открытие дополнительно 951 места в дошкольных организациях. Будут продолжены работы по строительству 2-х детских садов на 500 мест в рамках государственно-частного партнерства. | | | | | | | | | | |
| Цель: "Улучшение здоровья населения и демографической ситуации": из предусмотренных 6 индикаторов 5 достигнуто, по 1 план не выполнен (Снижение сметрности от туберкулеза). | | | | | | | | | | |
| В сфере здравоохранения случаев материнской смертности по городу Усть-Каменогорску в 2017 году не зарегистрировано, младенческая смертность сократилась на 25,6% и составила 6,4 случая на 1000 живорожденных. Заболеваемость злокачественными новообразованиями снизилась на 6,1%, смертность от злокачественных новообразований – на 14,2%. В то же время наблюдается рост заболеваемости туберкулезом на 29,6%. | | | | | | | | | | |
| Причины недостижения: наличие на территории города уголовно-исправительных учреждений с контингентом, потенциально являющимся распространителями заболевания, а также возможность лечения с временным пребыванием в стационаре влияет на рост заболеваемости. Для улучшения ситуации проводятся мероприятия по раннему выявлению случаев и постановка на постоянный учет. | | | | | | | | | | |
| Для улучшения качества предоставления медицинских услуг будет продолжено строительство больницы на 200 коек и реконструкция здания под поликлинику на 212 посещений. В рамках государственно-частного партнерства планируется реализация двух проектов: «Строительство и эксплуатация многопрофильной больницы на 300 коек в городе Усть-Каменогорске» и «Передача в доверительное управление Больницы №4 г. Усть-Каменогорск». | | | | | | | | | | |
| Цель: "Повышение эффективности мер содействия занятости населения". Из 2 индикаторов все исполнены. | | | | | | | | | | |
| Цель: "Обеспечение социальной защиты уязвимых категорий населения". Из 3 индикаторов все исполнены. | | | | | | | | | | |
| Мероприятиями Комплексного плана содействия занятости охвачено 8 762 человека, в том числе: безработных - 4903, самозанятых - 122, лиц, ищущих работу - 3720, наемных работников - 17.  Из обратившихся по вопросу занятости 9146 человек, трудоустроено 7152, или 78,2 %. Количество зарегистрированных безработных по состоянию на 1 января 2018 года составило 1630 человек. | | | | | | | | | | |
| В рамках реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства в первом полугодии 2017 года введено в эксплуатацию и заселено 70-ти квартирное малосемейное общежитие по проспекту Абая, 18/2. Квартиры в общежитии выделены 67 семьям работающей молодежи в возрасте до 29 лет, в том числе, 38 - для семей медицинских работников. | | | | | | | | | | |
| Количество малообеспеченных граждан на конец года составило 1678 человек. Для обеспечения поддержки нуждающихся граждан выплачена жилищная помощь 619 семьям на 14,7 млн. тенге, государственная адресная социальная помощь - 29 семьям на 3,7 млн. тенге, пособие на детей до 18 лет - 266 семьям из 719 детей на 10,1 млн. тенге. Обусловленная денежная помощь в рамках проекта «Өрлеу» назначена 118 семьям на 12,7 млн. тенге. | | | | | | | | | | |
| Продолжилась реализация Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства.  По «Обеспечению техническим и профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным обучением» было направлено на обучение 1362 человека, завершили обучение 1292 человека, трудоустроены 582 человека.   По «Развитию массового предпринимательства» обратились по вопросу микрокредитования 144 человека, выданы направления для кредитования в банки второго уровня на 1558,3 млн.тенге. Одобрены кредитные заявки 34 претендентам на сумму 322,4 млн. тенге, получили микрокредиты 23 человека на сумму 186,7 млн. тенге.   По «Развитию рынка труда через содействие занятости населения и мобильность трудовых ресурсов» на социальные рабочие места направлено 282 человека, на молодежную практику - 450, на общественные работы - 487.  На переезд внутренних мигрантов, включая оралманов по квоте, выплачено субсидий 5,7 млн. тенге 21 семье оралманов из 71 человека и 1 переселенцу из южного региона. | | | | | | | | | | |
| Цель: "Сохранение отечественной культуры". Из 2 индикаторов все исполнены. | | | | | | | | | | |
| Цель: "Развитие массового спорта". Из 2 индикаторов все исполнены. | | | | | | | | | | |
| Цель: "Обеспечение развития государственного языка и повышения уровня владения иностранными языками". Из 3 индикаторов все исполнены. | | | | | | | | | | |
| Цель: "Обеспечение единства нации и укрепление межэтнического и межконфессионального согласия". Предусмотрен 1 индикатор, выполнен. | | | | | | | | | | |
| Цель: "Обеспечение надежного правопорядка на улицах и безопасности дорожного движения": из 5 предусмотренных индикаторов достигнуты 2, по 3-м наблюдается неисполнение (удельный вес преступлений, совершенных на улицах; удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими; снижение числа погибших в ДТП). | | | | | | | | | | |
| Причины неисполнения: 1) усиление работы по выявлению преступлений и полнота их учета; 2) нахождение в городе исправительных учреждений; 3) увеличение количества автотранспортных средств, высокая загруженность автомобильных дорог. Для улучшения показателей проводится работа по трудоустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы, усиление работы местной полицейской службы, установка видеокамер. | | | | | | | | | | |
| Проведение целенаправленных оперативно-профилактических мероприятий позволило снизить уровень преступности на 5,9% (с 9 365 до 8 808 преступлений), одновременно с этим повысить раскрываемость преступлений средней тяжести на 2,4% (с 44,4% до 46,8%), грабежей – на 3,3% (с 76,5% до 79,8%). В ходе реализации принципа «нулевой терпимости» участковыми инспекторами полиции местной полицейской службы было выявлено и пресечено 21,7 тысяч административных правонарушений.  Снизилось на 15,6% количество дорожно-транспортных происшествий. Для улучшения пропускной способности развязок начато строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр. Независимости и пр. Абая. Установлены светофорные объекты на 7-ми перекрестках города, в 5-ти местах - светодиодные дорожные знаки на нерегулируемых пешеходных переходах. | | | | | | | | | | |
| Цель: "Обеспечение защищенности территорий от негативных чрезвычайных ситуаций": предусмотрен и не достигнут 1 индикатор (Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайных ситуаций). Для улучшения показателя запланирована организация пожарного поста в с. Ново-Троицкое. | | | | | | | | | | |
| Цель: "Обеспечение населения доступными и качественными услугами связи": из запланированных 3 индикаторов 1 достигнут, по 2-м статотчетность в разрезе городов и районов не сформирована. | | | | | | | | | | |
| Цель: "Содействие эффективному развитию строительной отрасли и обеспечение доступным жильем населения". Предусмотрен 1 индикатор, достигнут. | | | | | | | | | | |
| За январь-декабрь 2017 года объем строительных работ составил 74 млрд. тенге, темп роста 197,4% к 2016 году. Доля строительных работ в инвестициях составила 64,1%.  По итогам прошлого года объем ввода жилья составил 202,1 тыс. кв.м., темп роста – 111,2% к 2016 году. Введено в эксплуатацию 14 многоэтажных жилых домов площадью 165,9 тыс. кв. м., в том числе по госпрограмме 7 домов площадью 75,7 тыс. кв. м. и ИЖС 36,2 тыс. кв.м. | | | | | | | | | | |
| Цель: "Развитие инфраструктуры автодорожной отрасли и обеспечение транспортной связи между населенными пунктами". Из 2 индикаторов выполнены 2. | | | | | | | | | | |
| В 2017 году на средний ремонт улиц и дорог было выделено 1,5 млрд. тенге. Отремонтировано 20 участков протяженностью 23,5 км, из них на 14 участках протяженностью 19,2 км с применением современной технологии покрытия. Ямочный ремонт на сумму 214,3 млн. тенге был проведен на 70 тыс. м2 дорожного покрытия. Начаты работы по реконструкции 6-ти центральных дорог и улиц. | | | | | | | | | | |
| Из местного бюджета в 2018 году выделено почти 5 млрд. тенге, которые будут направлены на реализацию следующих проектов:  - реконструкция проспекта К.Сатпаева от улицы Жибек Жолы до проспекта К.Маркса;  - реконструкция автомобильной дороги от моста через реку Иртыш в районе о. Лопатино до с. Ахмирово;  - реконструкция автомобильной дороги Усть-Каменогорск - Семей от село Меновное до село Ахмирово;  - реконструкция улицы Астана от пр. Независимости до ул. Потанина;  - реконструкция ул. Протозанова от Мемориала Славы до моста через реку Ульбу в створе ул. Орджоникидзе;  - реконструкция улицы набережной им. Е.П. Славского от пр. Ауэзова до Мемориала Славы;  - надземный пешеходный переход на пересечении проспекта Независимости и проспекта Абая;  - реконструкция улицы Вешний переулок;  - реконструкция ул. Мызы от ул. Протозанова до ул. Казахстан;  - реконструкция перекрестков с устройством правосторонних поворотов в городе Усть-Каменогорске ВКО (перекресток ул. Мызы - ул. Протозанова, перекресток пр. Ауэзова-ул. Орджоникидзе и перекресток ул. Бажова - ул. Рабочая).  Продолжатся работы по реконструкции моста через реку Иртыш в створе улицы Казахстан. | | | | | | | | | | |
| Цель: "Обеспечение населения качественными коммунальными услугами в населенных пунктах": из 18 индикаторов обеспечено выполнение по 16-ти, по 2-м плановые значения на 2017 год не предусмотрены (протяженность построенных сетей водоотведения в сельских территориях, доля модернизированных сетей электроснабжения). | | | | | | | | | | |
| В прошлом году завершены работы по программе «Нұрлы жол» по трем объектам:  - «Строительство магистральных сетей от котельной № 2 до 19 жилого района г. Усть-Каменогорска»;  - «Реконструкция насосной станции по ул. Лениногорская в городе Усть-Каменогорск»;  - «Теплоснабжение поселка Ульбинский города Усть-Каменогорска ВКО. Корректировка».   Также в рамках программы «Нурлы Жол» в 2017 году были выделены средства на реализацию 2-х проектов:  - «Реконструкция Северо-Атамановского и Нижне-Согринского водозаборов в г. Усть-Каменогорске (2 очередь)». Срок завершения работ – декабрь 2018 года;   - «Реконструкция канализационного коллектора к КНС № 30 (бестраншейным способом) по ул. Байбатчина в г. Усть-Каменогорске». Объект введен в эксплуатацию в ноябре 2017 года.  Завершена реализация 2-х проектов по водоснабжению и водоотведению города:   - «Реконструкция ограждения зоны санитарной охраны водозабора п. Солнечный в г. Усть-Каменогорске»;   - «Развитие очистных сооружений канализации города Усть-Каменогорска, ВКО». | | | | | | | | | | |
| Запланирована реализация следующих инвестиционных проектов, направленных на повышение уровня обеспеченности жителей централизованным водоснабжением и водоотведением:  - «Реконструкция сетей водоснабжения с. Меновное (2 очередь)», проектом предусмотрена реконструкция 14,1 км сетей водоснабжения.   - «Реконструкция сетей водоснабжения с. Ахмирово (2 очередь)», срок реализации 2017-2019 годы. Проектом предусмотрена реконструкция 34,9 км сетей водоснабжения.   - «Строительство сетей канализации с. Меновное», срок реализации 2017-2019 годы. Проектом предусмотрено строительство 26,9 км сетей канализации.   - «Реконструкция сетей водоснабжения п. Северный», срок реализации 2017-2019 годы. Проектом предусмотрена реконструкция 2,977 км сетей водоснабжения. | | | | | | | | | | |
| Цель: "Совершенствование системы сбора, переработки и утилизации твердых бытовых отходов": из 3 индикаторов 2 не выполнены (охват населения услугами по сбору и транспортировке отходов, доля объектов ТБО, соответствующих санитарным нормам. Причины не достижения: увеличение накоплений ТБО, рост числа несанкционированных свалок. Для улучшения показателей увеличены нормы накопления ТБО, ведется работа по заключению договоров на вывоз мусора с полным охватом населения и юридических лиц, отрабатывается вопрос по раздельному сбору ТБО и его частичной переработкой. | | | | | | | | | | |
| Цель: "Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения" из 3 целевых индикаторов исполнено 3. | | | | | | | | | | |
| Цель: "Снижение выбросов в окружающую среду" предусмотрен 1 индикатор, выполнен. | | | | | | | | | | |
| Цель: "Повышение доступности государственных услуг для граждан и организаций": достигнуты 2 запланированных индикатора | | | | | | | | | | |
| По итогам 2017 года большая часть индикаторов и мероприятий Программы выполнены. Администраторами бюджетных программ и ответственными исполнителями принимаются все необходимые меры для ликвидации и снижения влияния негативных факторов внешнего воздействия и улучшения межведомственного взаимодействия для достижения поставленных целей и задач на 2018 год. | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Аким города** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усть-Каменогорска** | |  |  |  |  |  |  |  |  | **К. Тумабаев** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исп.: Ухоботова Е., т. 263615 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |